Форма 1 **ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства**

**Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»**

**Достижение целевых показателей**

**муниципальной программы**

 **за 2019 год**

**(на 01.01.2020)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | Процент выполнения | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Подпрограмма 1 «Повышение благоустройства жилищного фонда Верхнесалдинского городского округа и создание благоприятной среды проживания граждан»** |
|  | Цель 1. Повышение качества условий проживания населения Верхнесалдинского городского округа за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства |
|  | Задача 1. Внешнее благоустройство территории |
|  | Целевой показатель 1Общая площадь окошенной территории | Кв.м | 742 443,35 | 742 443,35 | 742 443,35 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2Общее количество опиленных деревьев | Шт. | 287 | 287 | 287 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 3Общая площадь цветников в парках, вдоль тротуаров | Кв.м | 1283 | 1283 | 1283 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 4.Доля территорий городских парков и скверов, подлежащих акарицидной обработке | Га | 12,32 | 12,32 | 12,32 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 5.Общее количество посаженных деревьев | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевой показатель 6.Общее площадь территорий, подлежащих уборке от снега | Кв.м | 219 991,9 | 219 991,9 | 219 991,9  | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 7.Общая площадь территорий, подлежащих уборке от случайного мусора | Кв.м | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 8.Количество отреставрированных (отремонтированных) памятников | Шт. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
|  11-1. | Целевой показатель 9.Количество созданных контейнерных площадок | Шт.  | 16 | 16 | 16 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 2. Благоустройство территории за счет развития и модернизации сетей наружного освещения  |
|  | Целевой показатель 1Протяженность модернизированных, реконструированных и вновь построенных линий наружного освещения  | Км  | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, тротуаров  | Км  | 95,94 | 95,94 | 95,94 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 3Количество установленных светильников (ламп) | Шт. | 375 | 375 | 375 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 4Количество установленных светодиодных светильников (светодиодных ламп)  | Шт. | 8 | 8 | 8 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 5Количество установленных опор | Шт. | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 3. Обеспечение уровня безопасности граждан |
|  | Целевой показатель 1.Поимка безнадзорных и павших животных | Шт.  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Целевой показатель 2.Подбор павших животных | Кг | 1 100 | 1100 | 1100 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2.Регулирование численности безнадзорных собак (отлов безнадзорных собак) | Шт. | 119 | 119 | 119 | 100 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства»** |
|  | Цель 2. Организация и осуществление деятельности в интересах застройки, капитального и текущего ремонта объектов городского округа |
|  | Задача 1. Организация работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, осуществлению строительного контроля  |
|  | Целевой показатель 1.Выполнение плана освоения денежных средств по организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, осуществлению строительного контроля  | % | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Целевой показатель 2.Количество построенных и реконструированных объектов капитального строительства и линейных объектов, в отношении которых проведено обследование | Шт. | 36 | 36 | 36 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 3.Количество строящихся, реконструируемых, ремонтируемых объектов капитального строительства, в отношении которых организована проверка выполнения работ | Шт. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 4.Ввод объектов в эксплуатацию | Шт.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Задача 2. Составление и проверка технических заданий и сметной документации |
|  | Целевой показатель 1.Доля составленных и проверенных документов | % | до 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Цель 3. Содержание и обслуживание органов местного самоуправления |
|  | Задача 1. Организация работ по транспортному обслуживанию органов местного самоуправления, содержанию зданий органов местного самоуправления |
|  | Целевой показатель 1.Выполнение плана освоения денежных средств на содержание зданий органов местного самоуправления | % | до 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2.Выполнение плана освоения денежных средств на транспортное обслуживание органов местного самоуправления | % | до 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 3.Количество машино-часов в режиме обслуживания должностных лиц | Машино-час | 7 880 | 7 880 | 7 880 | 100 | 100 |  |
|  | Цель 4. Организация ритуальных услуг |
|  | Задача 1. Организация работ по содержанию мест захоронения |
|  | Целевой показатель 1.Доля обоснованных жалоб на качество предоставленной услуги | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Целевой показатель 2.Площадь территории городских кладбищ, подлежащая уборке | Кв.м | 128 945 | 128 945 | 128 945 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 3.Количество выданных разрешений на погребение умершего | Шт. | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 |  |
|  | Цель 5. Организация выпуска печатного средства массовой информации |
|  | Задача 1. Организация работ по выпуску печатного издания массовой информации |
|  | Целевой показатель 1.Количество номеров газеты «Салдинская газета» | Шт. | 51 | 51 | 50 | 98,04 | 98,04 |  |
|  | Цель 6. Внешнее благоустройство территории |
|  | Задача 1. Организация работ по обслуживанию объектов недвижимого имущества |
|  | Целевой показатель 1.Количество детских игровых площадок | Шт. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Целевой показатель 2.Количество объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых организовано содержание (эксплуатация) (парк им. Гагарина, Комсомольский сквер, детские площадки) | Шт. | 26 | 26 | 26 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 3.Проведение работы по устройству тематического парка «Ледовый городок» | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
|  | Цель 7. Обеспечение проведения водохозяйственных мероприятий, включая мероприятия по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений |
|  | Задача 1. Организация мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на территории городского округа |
|  | Целевой показатель 1.Доля гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа, готовых к безопасной эксплуатации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Цель 8. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения в отдаленных населенных пунктах |
|  | Задача 1. «Повышение уровня обеспеченности населения услугами пассажирского транспорта для доставки людей в трудно доступные населенные пункты и решения чрезвычайных ситуаций в данных населенных пунктах» |
|  | Целевой показатель 1. Количество техники повышенной проходимости (вездеход) | Шт. | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |
|  | Цель 9. Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии |
|  | Задача 1. «Комплексное содержание помещений и прилегающих территорий муниципальных учреждений культуры» |
|  | Целевой показатель 1.Количество объектов недвижимого имущества, содержащихся в надлежащем санитарном состоянии (административные здания) | Шт. | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 2.Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий и прилегающей территории | Тысяча м2 | 7 930 | 7 930 | 7 930 | 100 | 100 |  |
|  | Цель 10. Мониторинг состояния лесных генетических ресурсов |
|  | Задача 1. «Охрана лесов: принятие мер к предупреждению и прекращению нарушений правил пожарной безопасности» |
|  | Целевой показатель 1.Площадь земель лесного фонда, в отношении которых приняты меры к предупреждению нарушений правил пожарной безопасности | Га | 2 960 | 2 960 | 2 960 | 100 | 100 |  |

Форма 2

**Выполнение мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства**

**Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»**

**за 2019 год**

**(на 01.01.2020)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Всего по муниципальной программе в том числе | 74 601,1 | 69 745,1 | 93,5 |  |  | - |
| 2. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3. | областной бюджет | 2 231,6 | 2 172,3 | 97,3 |  |  |  |
| 4. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5. | местный бюджет | 72 369,5 | 67 572,8 | 93,4 |  |  |  |
| 6. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7. | Капитальные вложения | 2 164,5 | 2 017,7 | 93,2 |  |  |  |
| 8. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 9. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 10. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11. | местный бюджет | 2 164,5 | 2 017,7 | 93,2 |  |  |  |
| 12. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 19. | Прочие нужды | 74 601,1 | 69 745,1 | 93,5 |  |  |  |
| 20. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 21. | областной бюджет | 2 231,6 | 2 172,3 | 97,3 |  |  |  |
| 22. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 23. | местный бюджет | 72 369,5 | 67 572,8 | 93,4 |  |  |  |
| 24. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение благоустройства жилищного фонда Верхнесалдинского городского округа и создание благоприятной среды проживания граждан» |
| 26. | Всего по подпрограмме 1 в том числе | 29 810,9 | 26 301,5 | 88,2 |  |  | - |
| 27. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 28. | областной бюджет | 2 231,6 | 2 172,3 | 97,3 |  |  |  |
| 29. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 30. | местный бюджет | 27 579,3 | 24 129,2 | 87,5 |  |  |  |
| 31. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 1. Капитальные вложения
 |
| 33. | Всего по направлению «Капитальные вложения» в том числе | 2 164,5 | 2 017,7 | 93,2 |  |  | - |
| 34. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 35. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 36. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 37. | местный бюджет | 2 164,5 | 2 017,7 | 93,2 |  |  |  |
| 38. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |
| 40. | Мероприятие 1.Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции, и строительству линий наружного освещения, всего в том числе | 2 164,5 | 2 017,7 | 93,2 |  |  | Реализованы мероприятия по:1. разработке проектной документации на электроснабжение здания Дома ритуальных услуг,расположенного у западной границы городского кладбища около коллективного сада № 5;2. строительству ЛЭП от линий электропередач МУП «Горэлектросети» вдоль автодороги в районе коллективного сада № 9 до Дома ритуальных услуг. |
| 41. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 42. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 43. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 44. | местный бюджет | 2 164,5 | 2 017,7 | 93,2 |  |  |  |
| 45. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2. Прочие нужды |
| 47. | Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе | 27 646,4 | 24 283,8 | 87,8 |  |  |  |
| 48. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 49. | областной бюджет | 2 231,6 | 2 172,3 | 97,3 |  |  |  |
| 50. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 51. | местный бюджет | 25 414,8 | 22 111,5 | 87 |  |  |  |
| 52. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Мероприятие 1.Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции, и строительству линий наружного освещения, всего в том числе | 430,0 | 430,0 | 100 |  |  | Реализовано мероприятие по разработке и составлению проектно-сметной документации на строительство линий наружного освещения в квартале «Е» г. Верхняя Салда (от бывшего маг. «Хозяйственный» ул. К. Маркса, д. 49, д. 49а, д. 51 до ЦГБ ул. Р. Молодежи, д. 2А). |
| 54. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 55. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 56. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 57. | местный бюджет | 430,0 | 430,0 | 100 |  |  |  |
| 58. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 59. | Мероприятие 2. Уличное освещение (текущее обслуживание и ремонт сетей наружного освещения, стоимость уличного освещения), всего из них: | 13 690,0 | 12 964,8 | 94,7 |  |  | В рамках контрактов выполнены работы по замене ламп, фонарей, электропроводов, устраняются повреждения ЛЭП после аварийных ситуаций. Улицы города и городского округа оснащены уличным освещением. Работы выполнены в полном объеме. |
| 60. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 61. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 62. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 63. | местный бюджет | 13 690,0 | 12 964,8 | 94,7 |  |  |  |
| 64. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 65. | Мероприятие 3.Озеленение, всего из них: | 1 375,0 | 1 374,8 | 99,9 |  |  | Реализованы мероприятия в рамках муниципальных контрактов на обрезку деревьев в г. В. Салда, пос. Басьяновский,пос. Ежевичный,пос. Тагильский, пос. Песчаный, д. Никитино; проведены работы по акарицидной обработке территорий городских парков и скверов; проведены работы по посадке цветов.Все работы выполнены в срок в полном объеме.  |
| 66. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 67. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 68. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 69. | местный бюджет | 1 375,0 | 1 374,8 | 99,9 |  |  |  |
| 70. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 71. | Мероприятие 4.Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений всего, из них: | 9 919,8 | 7 341,9 | 74 |  |  | Реализованы мероприятия в рамках муниципальных контрактов: зимнее содержание дворовых территорий и территорий, не входящих в придомовые; на уборку и вывоз твердых бытовых отходов с территорий, не входящих в придомовые, в том числе при проведении благоустроительных мероприятий; уборка мусора после акции «Чистый горд»; уборка и вывоз мусора в деревнях; уборка и вывоз мусора с кладбищ деревень; кошение травы в г. Верхняя Салда, д. Северная, д. Никитино, д. Нелоба, пос. Басьяновский; подбор и утилизация павших животных. Мероприятия выполнены в полном объеме.  |
| 72. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 73. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 74. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 75. | местный бюджет | 9 919,8 | 7 341,9 | 74 |  |  |  |
| 76. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Мероприятие 5.Мероприятия по регулированию численности безнадзорных собак, из них: | 0 | 0 | 0 |  |  | - |
| 78. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 79. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 80. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 81. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 82. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Мероприятие 6. Благоустройство Комсомольского сквера в г. Верхняя Салда | 0 | 0 | 0 |  |  | Разработана проектно-сметная документация на благоустройство Комсомольского сквера в г. Верхняя Салда.  |
| 84. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 85. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 86. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 87. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 88. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 89. | Мероприятие 7.Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак | 1 044,5 | 985,2 | 94,3 |  |  | В течение 2019 года отловлено 119 голов. Из них:1. 7 голов пристроено в добрые руки;2. 6 голов, не проявляющих немотивированной агрессивности, возвращены на прежние места их обитания. |
| 90 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 91. | областной бюджет | 1 044,5 | 985,2 | 94,3 |  |  |  |
| 92. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 93. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 94. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 95. | Мероприятие 17. Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, всего из них: | 1 187,1 | 1 187,1 | 100 |  |  |  |
| 96. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 97. | областной бюджет | 1 187,1 | 1 187,1 | 100 |  |  |  |
| 98. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 99. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 100. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства»** |
| 101. | Всего по подпрограмме 2 в том числе: | 44 790,2 | 43 443,6 | 97 |  |  | - |
| 102. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 103. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 104. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 105. | местный бюджет | 44 790,2 | 43 443,6 | 97 |  |  |  |
| 106. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 107. | 1. Прочие нужды
 |
| 108. | Всего по направлению Прочие нужды, в том числе: | 44 790,2 | 43 443,6 | 97 |  |  | - |
| 109. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 110. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 111. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 112. | местный бюджет | 44 790,2 | 43 443,6 | 97 |  |  |  |
| 113. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 114. | Мероприятие 8. «Содержание и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения всего из них: | 37 330,8 | 36 938,2 | 98,9 |  |  | Денежные средства израсходованы на финансово-хозяйственную деятельность. |
| 115. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 116. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 117. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 118. | местный бюджет | 37 330,8 | 36 938,2 | 98,9 |  |  |  |
| 119. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 120. | Мероприятие 9. «Осуществление производства и выпуска печатного издания средства массовой информации «Салдинская газета»всего из них: | 522,2 | 522,2 | 100 |  |  | Осуществлялся еженедельный выпуск печатного издания средства массовой информации «Салдинская газета». Всего за 2019 год выпущено 50 номеров. |
| 121. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 122. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 123. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 124. | местный бюджет | 522,2 | 522,2 | 100 |  |  |  |
| 125. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 126. | Мероприятие 10. «Содержание гидротехнических сооружений»всего из них: | 952,2 | 952,2 | 100 |  |  | Заработная плата инженеров, налоги, приобретение хозяйственных товаров, оплата договора на охранную деятельность. |
| 127. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 128. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 129. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 130. | местный бюджет | 952,2 | 952,2 | 100 |  |  |  |
| 131. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 132. | Мероприятие 12.«Приобретение техники повышенной проходимости» | 5 985,0 | 5 031,0 | 84,1 |  |  | Приобретена техника повышенной проходимости (вездеход). |
| 133. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 134. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 135. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 136. | местный бюджет | 5 985,0 | 5 031,0 | 84,1 |  |  |  |
| 137. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 138. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Форма 3

**ФИНАНСИРОВАНИЕ**

**объектов капитального строительства за счет всех источников**

**ресурсного обеспечения (ежеквартально нарастающим итогом)**

**за 2019 год**

|  |
| --- |
| тыс. рублей |
| № строки | Наименование объектов | Всего, в том числе | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Всего по муниципальной программе | 2164,5 | 2017,7 | 93,2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2164,5 | 2017,7 | 93,2 | 0 | 0 |  |
| 2. | Объект 4Строительство ЛЭП от линий электропередач МУП "Горэлектросети" вдоль автодороги в районе коллективного сада № 9 до Дома ритуальных услуг | 2164,5 | 2017,7 | 93,2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2164,5 | 2017,7 | 93,2 | 0 | 0 |  |