**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах»**

Форма 1

**Достижение целевых показателей**

**муниципальной программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | Процент выполнения | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | **Задача 1** Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов г. Верхняя Салда |
| 3 | Целевой показатель 1 Количество реализованных проектов на территории Верхнесалдинского городского округа по комплексному благоустройству дворовых территорий\* | Ед. | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4 | Целевой показатель 2 Доля благоустроенных дворовых территорий, в которых реализовано их комплексное благоустройство (от общего количества)\* | процент | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5 | **Задача 2** Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий, в том числе мест массового отдыха (парка, скверов) г. Верхняя Салда |
| 6 | Целевой показатель 3 Количество реализованных проектов на территории Верхнесалдинского городского округа по комплексному благоустройству общественных территорий\* | Ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 |  |
| 7 | Целевой показатель 4 Площадь благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий, на которых реализованы проекты их комплексного благоустройства\*,\*\* | тыс. кв. м | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Целевой показатель 5 Доля площади комплексно благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий общего пользования к общей площади общественных территорий\*,\*\* | проценты | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 100,0 | 100,0 |  |

 **\*** заполняется нарастающим итогом

Форма 2

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах» за 2019 год**

| **Наименование мероприятий** | **Источник финансирования** | **Плановый объем****бюджетных ассигнований (тыс. руб.)** | **Факт** | **Экономия по результатам торгов** | **% исполнения** |  **информация о фактическом исполнении мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018 - 2022 годах» | **Всего, в том числе:** | **1 148,6** | **1 148,6** | **0,0** | **100,0** |  |
| местный бюджет | 1 148,6 | 1 148,6 | 0,0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| средства жителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие 1.** Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Верхняя Салда | **Всего, в том числе:** | **1 148,6** | **1 148,6** | **0,0** | **100,0** |  ИсполнениеопределенияАрбитражного судаСвердловской области№ А60-41819/2019 от29.10.2019 |
| местный бюджет | 1 148,6 | 1 148,6 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства жителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие F2.**Формирование современной городской среды | **Всего, в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие** Комплексное благоустройство общественной территории «Площадь Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова». | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие**Комплексное благоустройство общественной территории, прилегающая к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда | Всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |