**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»**

Форма 1

**Достижение целевых показателей**

**муниципальной программы**

**за**

**2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](file:///\\server\Архитектура\Кожевникова\МЕТОДИКА\Порядок%201154%20от%2006.04.2015.docx#sub_222) | | | Процент выполнения | | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель | Цель 1. Обеспечение населения Верхнесалдинского городского округа доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья | | | | | | |
| 2 | Задача 1 | Задача 1. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства.  Задача 2. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;  Задача 3. Увеличение площади территорий, для которых разработана документация по планировке территорий | | | | | | |
| 3 | Целевой показатель 1.  Площадь территорий, для которых разработана документация по планировке территорий | гектаров | 254,45 | 254,45 | 254,45 | 100 | 100 |  |
| 4 | Целевой показатель 2.  Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. метров общей площади | 7,0 | 7,0 | 10,2 | 145 | 145 | В связи с активизацией работы комиссии по выявлению готовых к вводу индивидуальных жилых домов в Верхнесалдинском городском округе |

**\*** заполняется нарастающим итогом

Зав. отделом архитектуры и градостроительства Н.С. Зыков

Форма 2

**Выполнение мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»**

**за**

**2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование** | **Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей** | | | | | | | **выполнение с учетом экономии, процентов** | **Информация о фактическом исполнении мероприятия** |
| **план**[**\***](file:///\\server\Архитектура\Кожевникова\МЕТОДИКА\Порядок%201154%20от%2006.04.2015.docx#sub_111) | **факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур)** | | **выполнение, процентов** | | **экономия по результатам проведенных конкурсных процедур** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | **8** |
| 1 | **Всего по муниципальной программе в том числе** | **2239,0** | **2239,0** | | **100** | | **-** | | **100** |  |
| 2 | **местный бюджет** | **2239,0** | **2239,0** | | **100** | | **-** | | **100** |  |
| 3. Прочие нужды | | | | | | | | | | |
| 3 | **Всего по направлению «Прочие нужды» в том числе** | **2239,0** | **2239,0** | **100** | | **-** | | **100** | |  |
| 4 | местный бюджет | **2239,0** | **2239,0** | **100** | | - | | **100** | |  |
| 5 | **Мероприятие 1.**  **Сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, всего, из них:** | **2140,0** | **2140,0** | **100** | | **-** | | **100** | | **Организовано сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной** |
| 6 | местный бюджет | 2074,0 | 2074,0 | 100 | | - | | 100 | |
| 7 | **Мероприятие 2.**  **Внесение изменений в утвержденные документы территориального планирования и градостроительного зонирования Верхнесалдинского городского округа**» **(оплата за 2016 год)** | **99,0** | **99,0** | **100** | | **-** | | **100** | | **Оплачена кредиторская задолженность за 2016 год** |
| 8 | местный бюджет | 99,0 | 99,0 | 100 | | - | | 100 | |

Зав. отделом архитектуры и градостроительства Н.С. Зыков