Доклад о реализации и оценке эффективности муниципальных программ  Верхнесалдинского городского округа в  2015 году

Бюджет Верхнесалдинского городского округа на 2015 год утвержден решением Думы городского округа от 10 декабря 2014 года № 283 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. Приложением № 8 вышеуказанного решения утвержден перечень муниципальных программ, финансируемых в 2015 году.

На финансирование 15 муниципальных программ в бюджете городского округа на 2015 год запланированы средства в сумме 1 284 259,9 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, поступающие из средств областного бюджета -  533 330,6 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за 2015 год составило 1 232 163,3 тыс. рублей или 95,9 % от запланированного годового объема.

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 26.09.2014 № 3001.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт за 2015 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 33 434,7 | 17 348,1 | 51,9 |
| местный бюджет | 30 720,5 | 14 940,1 | 48,6 |
| областной бюджет | - | - | - |
| внебюджетные средства | 2 714,2 | 2 408,0 | 88,72 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 06.05.2015 года № 1488.

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского до 2021 года» за год освоено 12 424,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 12 424,0 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета проведены следующие мероприятия:

- проведены инженерные изыскания для строительства локальных очистных сооружений в г. Верхняя Салда и д. Северная - 414,9 тыс. рублей;

- проведены инженерные изыскания для разработки проектно-сметной документации на электроснабжение мкр. «Мельничный», мкр. «Юго-Восточный», улиц Ветеринарная - Лесная в г. Верхняя Салда – 200,0 тыс. рублей;

- проведена актуализация схемы теплоснабжения Верхнесалдинского городского округа и ее электронной модели - 297,0 тыс. рублей;

- разработана программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа - 198,0 тыс. рублей;

- разработана схема водоснабжения и водоотведения Верхнесалдинского городского округа до 2029 года - 719 тыс. рублей;

- проведены работы по модернизации котельной № 3 - 10 595,1 тыс. рублей.

Постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 16.12.2015 № 3682 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям Верхнесалдинского городского округа на модернизацию котельной № 3» утвержден Порядок  предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям Верхнесалдинского городского округа на модернизацию котельной № 3.

Заявка на получение субсидии была рассмотрена Комиссией, о чем составлен протокол от 22.12.2015 № 1.

Перечень получателей субсидий определен постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.12.2015 № 3846 «Об утверждении Перечня получателей субсидии на модернизацию котельной № 3». В данный перечень вошел 1 получатель  - МУП «Гор. УЖКХ» с общей суммой субсидии в размере 22 566, 084 тыс. рублей.

28.12.2015 с получателем субсидии заключено Соглашение о предоставлении субсидии. В декабре 2015 года субсидия была перечислена согласно представленных на оплату документов.

Инвестиционная программа МУП «Гор. УЖКХ» в сфере теплоснабжения на 2015-2017 годы утверждена распоряжением Правительства Свердловской области № 1332-РП от 30.10.2014. За счет внебюджетных средств проведены следующие мероприятия:

- перевод котельной № 5 на одноконтурную схему и реконструкцию парового котла ДЕ-6,5-14 ГМ котельной № 5 с переводом его в водогрейный режим -1055,4 тыс. рублей;

- теплоизоляция тепловых сетей от котельной № 5 до ЦТП - 3 и   ЦТП – 4 - 1352,6 тыс. рублей.

Не освоены средства местного бюджета в сумме 14 650,5 тыс. рублей, в том числе:

- 960,7 тыс. рублей - разработка проектно-сметной документации для строительства локальных очистных сооружений в д. Северная. Оплата по муниципальному контракту будет произведена в 2016 году за счет свободного остатка;

- 11 971,0 тыс. рублей - модернизация котельной № 3. Субсидия в сумме будет перечислена в 2016 году за счет свободного остатка;

- 823,0 тыс. рублей - разработка проектно-сметной документации на электроснабжение «Мкр. Мельничный», мкр. «Юго-Восточный», ул. Ветеринарная - ул. Лесная  в г. Верхняя Салда. Средства не освоены в связи с тем, что не выполнено межевание и проектирование земельного участка под строительство ЛЭП. В связи с чем, не успели закончить подготовку документов, необходимых для разработки проектно-сметной документации в 2015 году. Контракт будет заключен в 2016 году;

- 895,8 тыс. рублей - экономия по результатам проведения торгов.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» за год освоено 2 516,1 тыс. рублей.

Порядок отбора и предоставления в 2015 году субсидий на возмещение затрат на установку счетчиков в многоквартирных домах, расположенных на территории  Верхнесалдинского городского округа, юридическим лицам, в том числе управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, индивидуальным предпринимателям, утвержден постановлением администрации городского округа от 04.09.2015 № 2627.

Заявки на получение субсидий в количестве 10 штук были рассмотрены Комиссией, о чем составлен протокол от 10.12.2015, перечень получателей субсидий определен постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 25.12.2015 № 3833 «Об утверждении Перечня получателей субсидий на возмещение затрат на установку счетчиков в многоквартирных домах юридическим лицам, в том числе управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, индивидуальным предпринимателям».

С получателем субсидий заключено Соглашение от 25.12.2015 № 300 на предоставление субсидий в 2015 году.

Не освоены средства местного бюджета в сумме 1 129,9 тыс. рублей в связи с отсутствием заявок.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей, сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы |

2. Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 06.10.2014 № 3067.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт за 2015 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 7 884,8 | 7 450,4 | 94,5 |
| местный бюджет | 7 884,8 | 7 450,4 | 94,5 |
| областной бюджет | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 06.03.2015 года № 885.

В соответствии с Планом мероприятий выделенные средства направлены на реализацию подпрограммы № 1 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа до 2021 года».

За счет средств местного бюджета:

- перечислены взносы на капитальный ремонт в Региональный фонд за муниципальный фонд 5 084,2 тыс. рублей;

- проведен капитальный ремонт многоквартирных домов блокированной застройки с долей муниципальной собственности – 2 101,5 тыс. рублей, в том числе:

капитальный ремонт кровли и мест общего пользования многоквартирного дома по адресу ул. Ленина,8;

капитальный ремонт жилого помещения в п. Басьяновский по контракту, заключенному в 2014 году;

- проведены работы по ликвидации последствий аварии по адресам: ул. Воронова, д. 12, корпус 2 и улица Крупской, дом 27 – 264,7 тыс. рублей.

Не освоены средства местного бюджета в сумме 434,4 тыс. рублей в том числе:

- 34,3 тыс. рублей на проведение технической инвентаризации  многоквартирных домов. Контракт на ивентаризационно - технические работы заключен, работы выполнены, счета к оплате   предъявлены в январе 2016 года;

- 248,2 тыс. рублей на ликвидацию последствий  аварий. Оплата работ произведена по предъявленным счетам за фактически выполненные работы. Акты выполненных работ по ликвидации последствий  аварии по адресу ул. Крупская, дом 27 и ул. Воронова,12/2 предъявлены к оплате в январе 2016 года;

- 99,9 тыс. рублей по мероприятиям на проведение капитального ремонта  многоквартирных домов блокированной застройки с долей муниципальной собственности. Не предъявлены счета за выполненные работы  по капитальному ремонту жилого помещения по адресу г. В. Салда, ул. Ш Интернационала, д.154 кв. 2. Оплата будет произведена в 2016 году.

- 52,0 тыс. рублей – экономия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |

3. Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья до 2021года» утверждена постановлением администрации городского округа от 26.06.2014 № 2030.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт за 2015 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 281 138,9 | 56 880,4 | 20,23 |
| местный бюджет | 17 084,4 | 17 036,0 | 99,7 |
| областной бюджет | 10 559,0 | 10 559,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 5 560,4 | 5 560,4 | 100,0 |
| внебюджетные средства | 184 935,1 | 23 725,0 | 12,83 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 15.01.2015 года № 10.

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета  направлены на реализацию трех подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие жилищного строительства» освоено 3 254,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:

- внесение изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки г. Верхняя  Салда -199,6 тыс. рублей.

Решением Думы городского округа от 21 сентября 2015 года № 374 внесены изменения в Правила землепользования и застройки города Верхняя Салда.

Решением Думы городского округа  от 22 июня 2015 года № 359 внесены изменения в генеральный план Верхнесалдинского городского округа применительно к территории города Верхняя Салда в части изменения границ города и границ категорий земель в границах города;

- сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности- 1 206,5 тыс. рублей.

Срок выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства сокращен до 1 дня (срок предоставления данной муниципальной услуги, согласно утвержденного административного регламента составляет 10 дней).

Срок выдачи градостроительных планов земельных участков сокращен до 3 дней (срок предоставления данной муниципальной услуги, согласно утвержденного административного регламента составляет 10 дней);

- внесение изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки Верхнесалдинского городского округа применительно к населенному пункту  деревня Северная – 98,6 тыс. рублей.

Решением Думы городского округа от 21 сентября 2015 года № 375 внесены изменения в генеральный план Верхнесалдинского городского округа применительно к населенному пункту д. Северная и Правила землепользования и застройки населенного пункта Верхнесалдинского городского округа д. Северная;

- подготовка карты-плана территории – 1 750,0 тыс. рублей.

Выполнен первый этап работ по подготовке карты-плана территории: проведена аэро-фотосъемка территории Верхнесалдинского городского округа.

Не освоены внебюджетные средства в сумме 171 650,0 тыс. рублей в связи с отсутствием инвесторов.

По подпрограмме «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» освоено 1873,6 тыс. рублей, в том числе:

1. оплачены работы по сносу жилых помещений, признанных непригодными для проживания и с высоким уровнем износа (ул. Труда,2; ул. Труда,6; ул. Кирова,50; ул. Розы-Люксембург, 186; ул. III Интернационала,55а, д. Северная);

2.  приобретены два жилых помещения в пос. Басьяновский:

в августе 2015 года приобретена квартира общей площадью - 39,7 кв. метров, в ноябре 2015 года предоставлена  по договору социального найма на состав семьи 1 человек;

в ноябре 2015 года приобретена квартира общей площадью 41,6 кв. метра, в декабре 2015 года предоставлена по договору социального найма на состав семьи 1 человек;

3. произведен возврат 17,5 тыс. рублей в областной бюджет по акту проверки.

Не освоены средства в сумме 48,3 тыс. рублей – экономия по результатам торгов.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» освоено 51 752,1 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета -11 907,7 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 10 559,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 5 560,4 тыс. рублей.

В ноябре 2015 года 27 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в 2015 году.

27 молодых семей приобрели в собственность жилые помещения:

9 молодых семей приобрели жилье с использованием ипотечных кредитов;

18 молодых семей приобрели жилье без использования ипотечных кредитов, из них: 6 молодых семей воспользовались материнскими капиталами.

4 молодых семьи приобрели жилые дома на территории Верхнесалдинского городского округа общей площадью 450,5 кв. метров.

23 молодых семьи приобрели жилые помещения на территории Свердловской области общей площадью 1484,6 кв. метров.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Существенное недофинансирование (по внебюджетным источникам) |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Средняя результативность (недовыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 1. Низкая эффективность муниципальной программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки значений целевых показателей (снижение плановых значений), увеличения финансирования на следующий период, пересмотр плана мероприятий и оптимизации системы управления |

4. Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3158.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт за 2015 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 25 979,1 | 24 814,5 | 95,5 |
| местный бюджет | 25 592,3 | 24 614,5 | 96,2 |
| областной бюджет | 386,8 | 200,0 | 51,8 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 28.01.2015 года № 386.

По итогам года выполнены следующие работы:

- строительство сетей наружного освещения от д.4 ул. Восточная до ул. Сабурова (район детского сад № 20, гаражей, д. 68 ул. Молодежный поселок, школа № 3, д.9 ул. Сабурова (с ТП 1007,1008,1021) - 350,5 тыс. рублей. Построено 0,35 км. линий наружного освещения;

- уличное  освещение – 11 052,5 тыс. рублей, в том числе:

текущее обслуживание и ремонт сетей наружного освещения в городе В-Салда и в сельских населенных пунктах;

оплата стоимости уличного освещения;

замена светильников с дуговыми лампами на светодиодные светильники. Установлено 13 светильников и 31 светодиодная лампа;

капитальный ремонт наружного освещения (совместный подвес) после установки новых комплектных трансформаторных подстанций;

- озеленение – 4 815,3 тыс. рублей, в том числе:

посадка и уход за растениями. Общая площадь цветочного оформления – 1910 кв.м.;

обрезка деревьев и кустарников. Спилено 537 деревьев;

акарицидная обработка территорий городских парков и скверов, городского кладбища;

- благоустройство Комсомольского сквера в г. Верхняя Салда -99,5 тыс. рублей;

- прочие  мероприятия  по  благоустройству  городских  округов  и  поселений -7 900,7 тыс. рублей, в том числе:

реставрация памятников погибшим в Великой Отечественной войне;

изготовление и установка мемориальной доски в связи с 70-летием Великой Отечественной войны;

восстановление тротуарной плитки у Памятника погибшим в ВОВ;

зимнее содержание территорий, не входящих в придомовые;

сбор и уборка мусора;

кошение травы;

подбор и утилизация павших животных;

содержание в рабочем содержании прорубей для забора воды пожарными машинами;

содержание кладбища;

летнее содержание 38 детских игровых площадок;

приобретение и установка урн;

устройство площадки по ул. Ленина, для проведения массовых мероприятий;

установка спортивно-игровых комплексов для занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе;

устройство площадки в парке им. Гагарина для проведения массовых мероприятий;

- мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных - 596,0 тыс. рублей.

Проведены мероприятия по поимке безнадзорных и павших животных в количестве 247 штук.

Не освоены средства в сумме 1 164,6 тыс. рублей, в том числе:

- 468,2 тыс. рублей -  по вывозу ТБО. Не представлены счета за выполненные работы за декабрь месяц 2015 года. Оплата будет произведена в 2016 году;

- 186,8 тыс. рублей – на осуществление переданного государственного полномочия по регулированию численности безнадзорных собак;

- 509,6 тыс. рублей – экономия по обрезке деревьев,  посадке и уходу за растениями в результате проведения торгов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Средняя результативность (недовыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования |

5. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3156.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт за 2015 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 60 036,2 | 53 763,2 | 89,6 |
| местный бюджет | 60 036,2 | 53 763,2 | 89,6 |
| областной бюджет | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 28.01.2015 года № 382.

В соответствии с планом средства бюджета  направлены на реализацию трех подпрограмм.

По подпрограмме «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» освоено            31 842,8 тыс. рублей, в том числе:

1.  корректировка проектно-сметной и рабочей документации по строительству автодороги по ул. Энгельса на участке от ул. Энгельса, д.48 до ул. Энгельса, д.60/2, проведение государственной экспертизы проектной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости проекта по объекту;

2. ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

по ул. 3-го Интернационала на участке от ул. Ленина до ул. Рабочей  Молодежи - 4205 м2, 0,7 км.;

по ул. Устинова на участке от ул. Воронова до ул. Парковая- 9966 м2, 0,9 км.;

по ул. Устинова на участке от ул. Парковая до д. 15 по ул. Устинова- 6217 м2, 0,6 км.;

по ул. 25 Октября  на участке от д. 180 до д. 198 по ул. 25 Октября- 875 м2, 0,2 км.;

восстановление ограждения дороги на подходе к плотине со стороны ул. Розы Люксембург, д.16;

ремонт автомобильной дороги общего пользования до д. Малыгино - 250 м2;

устройство остановочных площадок по ул. Рабочей Молодежи в районе ЦГБ,     ул. Энгельса, д.97/1, в районе коллективного сада № 84;

3. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Восточная, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ул. Воронова,4,  ул. Спортивная,1, 3, 5, 7, 9, 11, ул. Карла Маркса, 9, 29, 31, ул. 25 Октября,8, ул. Ленина , 12, 14, ул. Калинина, 5, общей площадью 9714 м2.

Не освоены средства в сумме 568,5 тыс. рублей, в том числе:

- 82,8 тыс. рублей на подготовительные работы под строительство автомобильной дороги в г. Верхняя Салда по   ул. Энгельса (от ул. Энгельса, д.48 до ул. Энгельса,  д. 60 корп. 2)» (вынос оси автодороги, углов поворота, элементов кривых с закреплением на местности, плановая привязка точек разбивки согласно координат к характерным точкам на местности, вынос высотных реперов в начале строящейся трассы и в конце).

Работы выполнены. Оплата будет произведена в 2016 году;

- 487,5 тыс. рублей на ремонт автомобильных дорог  общего пользования местного значения. Работы не выполнены подрядчиком.

По подпрограмме «Содержание дорожного хозяйства» освоено 19 296,0 тыс. рублей, в том числе:

- зимнее содержание дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа – 798 948 м2;

- зимнее содержание тротуаров общего пользования в г. Верхняя Салда – 43063 м2;

- летнее содержание дорог общего пользования местного значения в г. Верхняя Салда - 629743 м2. Отремонтировано 9145 м2 асфальтобетонного покрытия;

- летнее содержание дорог общего пользования местного значения в пос. Басьяновский. Отремонтировано 200 м2 асфальтобетонного покрытия, 308 м2 гравийно-щебеночного покрытия;

- летнее содержание тротуаров общего пользования в г. Верхняя Салда – 47 900 м2;

- зимнее содержание дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в г. Верхняя Салда – 161605 м2.

Не освоены средства в сумме 5 596,9 тыс. рублей, в том числе:

- 1985,0 тыс. рублей  на зимнее содержание автомобильных  дорог общего пользования местного значения и тротуаров общего пользования.  Не оплачены работы за декабрь 2015 года;

- 3 611,9 тыс. рублей на зимнее содержание автомобильных  дорог общего пользования местного значения и тротуаров общего пользования. Не выполнены работы подрядчиками.

По подпрограмме «Дорожная безопасность» освоено 2 624,4 тыс. рублей, в том числе:

1. эксплуатация и содержание 7 светофорных объектов г. Верхняя Салда;

2. техническое обслуживание 700 шт. дорожных знаков;

3. установка дорожных знаков -160 шт;

4. ремонт светофорного объекта на перекрестке ул. Ленина – ул. Карла Маркса;

5. разметка проезжей части:

разметка 1.1. сплошная линия 16191 м.;

разметка 1.5. прерывистая линия 22405 м.;

разметка 1.14.1 зебра 1428,5 м2;

разметка 1.25 искусственная неровность 56,9 м2;

разметка 1.12 стоп-линия156 м.

6. организация освещения пешеходных переходов:

перекресток ул. Р.Люксембург-Энгельса;

перекресток ул. К.Маркса-Ленина;

ул. Урицкого.

Не освоены средства в сумме 107,6  тыс. рублей, в том числе:

- 66,9 тыс. рублей - неоплаченные работы за декабрь 2015 года;

- 40,7 тыс. рублей - не выполненные работы подрядчиками.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Средняя результативность (недовыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования. |

6. Муниципальная программа «Обеспечение безопасного природопользования на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3157.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт за 2015 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 22 869,7 | 16 338,7 | 71,4 |
| местный бюджет | 3 020,7 | 2 860,0 | 94,7 |
| областной бюджет | 19 849,0 | 13 478,7 | 97,9 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 24.06.2015 года № 1947.

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

По подпрограмме «Экологическая безопасность» освоено 1 292,5 тыс. рублей, в том числе:

ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа;

очистка территории береговой зоны Верхнесалдинского пруда от мусора;

изготовление и установка предупредительных щитов;

сбор, транспортировка и обезвреживание ртутьсодержащих отходов (отработанных люминисцентных, ртутных ламп, изделий и приборов с ртутным наполнением);

обустройство источников нецентрализованного водоснабжения;

проведение химико-бактериологических анализов воды источников нецентрализованного водоснабжения, воды Верхнесалдинского пруда в местах купания населения;

проведение контроля качества атмосферного воздуха в г. Верхняя Салда;

обеспечение транспортной доставки участников областного съезда «Родники»;

проведение экологических выставок, конкурсов (приобретение призов).

Не освоены средства в сумме 3,9  тыс. рублей – экономия.

По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса» освоено 14 615,4 тыс. рублей:

капитальный ремонт гидротехнического сооружения.

разработана документация на оказание комплекса услуг по документационному сопровождению ввода в эксплуатацию Верхнесалдинского гидроузла.

Не освоены средства в сумме 6 522,8 тыс. рублей, в том числе:

- 6377,2 тыс. рублей - капитальный ремонт гидротехнического сооружения.

В соответствии с заключенным соглашением средства из бюджета поступают по факту предъявления подрядчиком актов выполненных работ. В соответствии с п.2.2. муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту Верхнесалдинского гидроузла работы должны быть завершены  01.07.2015. В соответствии с п. 3.4 контракта окончательный расчет в размере  10% производится после подписания акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта. По состоянию на 31.12.2015 работы по капитальному ремонту не завершены в связи погодными условиями. Заказчиком произведена оплата в размере 90% от стоимости контракта за фактически выполненные работы;

- 145,6 тыс. рублей - на комплекс услуг по документационному сопровождению ввода в эксплуатацию Верхнесалдинского гидроузла.

Подрядчик, выполняющий работы по документационному сопровождению ввода в эксплуатацию Верхнесалдинского гидроузла  исполнил обязательства по контракту не в полном объеме в связи с тем, что  работы по  капитальному ремонту гидроузла не завершены. После ввода в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта, работы будут завершены в 2016 году.

По подпрограмме «Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов» освоено 430,8 тыс. рублей, в том числе:

проведение лесоустроительных работ, разработка лесохозяйственного регламента городских лесов;

очистка лесов от мусора в границах городского округа.

Не освоены средства в сумме 4,3 тыс. рублей – экономия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Средняя результативность (существенное недовыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего. Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, выделения дополнительного финансирования. |

7. Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 10.11.2014 № 3405.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт за 2015 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 12 710,1 | 10 461,4 | 82,3 |
| местный бюджет | 12 710,1 | 10 461,4 | 82,3 |
| областной бюджет | - | - | - |
| План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 17.02.2015 года № 678. В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм. По подпрограмме «Профилактика правонарушений на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 1 043,3 тыс. рублей, в том числе: приобретение мобильного автогородка; приобретение приборов учета для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе; техническое обслуживание охранной сигнализации и системы видеонаблюдения ГТС (приобретение и установка термошкафа); обеспечение антитеррористической защищенности гидротехнического сооружения (приобретение услуг охраны); приобретение камеры видеонаблюдения с регистратором видеонаблюдения Верхнесалдинского ГТС; изготовление 5 стендов по профилактике терроризма; организация акции по профилактике экстремизма «Мир без насилия»; проведение городского фотоконкурса «равенство в объективе; организация акции по профилактике правонарушений «Светлые надежды – темные опасения»; организация для детей и подростков игры «Путешествие в Правоград» на территории образовательных учреждений и летних лагерей (приобретение подарков); организация и проведение городских сборов учащейся молодежи «Истина, рожденная в веках»; организация профилактических акций, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции и наркомании; приобретение интерактивной выставки «Помнить, знать, жить»; организация экскурсий для учащихся и их родителей, состоящих на профилактическом учете (приобретение услуг); организация турниров по мини-футболу, волейболу, баскетболу; осуществление санитарно-просветительской работы, направленной на информирование население о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма, курения; организация конкурса фото-коллажей, направленных на профилактику ДТП для учащихся начальных классов; проведение городских соревнований юных велосипедистов; участие в областных соревнованиях команд юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» (транспортные услуги, приобретение формы ЮИД); организация городского смотра конкурса по БДД кабинет «Светофор» среди образовательных учреждений (приобретение подарков); организация и проведение профилактических мероприятий «Посвящение в пешеходы» в образовательных учреждениях (приобретение услуг); изготовление печатной продукции, баннеров, направленных на безопасность дорожного движения; организация городского конкурса по безопасности дорожного движения среди дошкольников городского округа (приобретение подарков); организация молодежной информационно-пропагандистской акции, посвященной памяти жертв ДТП; поставка и монтаж 2 систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей; изготовление печатной, рекламной продукции, баннеров по вопросам профилактики экстремизма и формирования толерантности; Не освоены средства в сумме 160,5 тыс. рублей, в том числе: 120,0 тыс. рублей на организацию и проведение фестиваля национальных культур. Мероприятие проведено в декабре 2015 года, но не оплачено в виду отсутствия средств. Оплата будет произведена в 2016 году; 40,5 тыс. рублей – экономия. По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 368,5 тыс. рублей, в том числе: противопожарное опахивание населенных пунктов, обустройство защитных полос, противопожарных разрывов в д. Северная, д. Никитино, д. Балакино, д. Нелоба, д. Малыгино, пос. Песчаный карьер, п. Тагильский Кордон, п. Ежевичный, п. Бобровка; проведение городского слета дружин юных пожарных; проведение городских юношеских соревнований по пожарно-прикладному спорту; проведение городского фестиваля детского и юношеского творчества противопожарной направленности «Звездный фейерверк-2015». Не освоены средства в сумме 929,1 тыс. рублей, в том числе: 1. 105,7 тыс. рублей на приобретение пожарно-технического имущества. Аукцион не состоялся, так как не представлено ни одной заявки на участие в нем; 2. 67,2 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации на установку пожарной сигнализации – экономия по результатам торгов; 3. 169,8 тыс. рублей на монтаж и наладку системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре - экономия по результатам торгов; 4. 55,4 тыс. рублей на монтаж и наладку системы пожарной сигнализации и оповещения людей. Работы выполнены в декабре 2015 года. Счета к оплате предъявлены в январе 2016 года; 5. 34,0 тыс. рублей на противопожарное опахивание - экономия по результатам торгов; 6. 398,7 тыс. рублей на устройство площадки для забора воды пожарными машинами из водоема (река Северка). Аукцион не состоялся, так как не представлено ни одной заявки на участие в нем; 7. 98,3 тыс. рублей на проведение мероприятий по созданию условий для организации и функционирования добровольной пожарной дружины. Не заключен договор по страхованию добровольных пожарных и не приобретено обмундирования для добровольных пожарных. По подпрограмме «Совершенствование гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 421,2 тыс. рублей, в том числе: обеспечение оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; подготовка к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей; обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий и при чрезвычайной ситуации; обеспечение безопасности людей на водных объектах. Не освоены средства в сумме 374,8 тыс. рублей, в том числе: 219,1 тыс. рублей на проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей. Не заключено дополнительное соглашение к контракту на техническое обслуживание системы оповещения в связи с изменением реквизитов и изменением системы подчиненности подрядчика и реорганизации; 70,8 тыс. рублей на приобретение товаров по оборудованию сборных эвакуационных пунктов. Аукцион не состоялся, так как не представлено ни одной заявки на участие в нем; 84,9 тыс. рублей на приобретение товаров для оборудования учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне. Аукцион не состоялся, так как не представлено ни одной заявки на участие в нем. По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» освоено 8 628,4 тыс. рублей. Средства направлены на содержание МКУ «Учреждение гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа». Не освоены средства в сумме 784,3 тыс. рублей- экономия. Экономия средств по заработной плате образовалась в связи с наличием вакантных должностей операторов системы «112». Оценка эффективности реализации муниципальной программы Оценка полноты финансирования Неполное финансирование Оценка достижения плановых значений показателей Средняя результативность (недовыполнение плана) Оценка эффективности реализации муниципальной программы Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования. 8. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка некоммерческих организаций на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 07.06.2014 № 2186. План на 2015 год, тыс. рублей | Факт за 2015 год, тыс. рублей Исполнение, % Всего 2 112,5 1 055,3 50,0 местный бюджет 1 676,0 638,3 38,1 областной бюджет 436,5 417,0 95,5 План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 30.03.2015 года № 1133. В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм: По подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» освоено 1 055,3 тыс. рублей. Соглашение между администрацией городского округа и Министерством инвестиций и развития Свердловской области о предоставлении субсидии из областного бюджета Свердловской области на софинансирование муниципальной подпрограммы подписано 30 марта 2015 года. Соглашение между администрацией городского округа и Фондом «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» о предоставлении субсидий на финансирование Плана мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Верхнесалдинского городского округа подписано 10 июня 2015 года. Порядок предоставления субсидии Фонду «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» утвержден постановлением администрации городского округа от 10.06.2015 № 1828. В рамках реализации Соглашения средства областного и местного бюджета перечислены Фонду «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства». По итогам года реализованы следующие мероприятия: предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела. Субсидии предоставлены 2 СМСП; оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. Консультацию получили 49 субъектов малого и среднего предпринимательства; организация обучения субъектов малого и среднего предпринимательства. Обучение прошли 54 субъекта малого и среднего предпринимательства. Обучение проходило по следующим темам: «Основы предпринимательства», «Пожарно-технический минимум», «Охрана труда», «1С. Бухгалтерия», «Основы бизнес-планирования»; информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Техническое обслуживание, обновление материалов о мероприятиях и механизмах поддержки на сайте Фонда http://biznes-vs/ru// За отчет период обновление произведено 96 раз; повышение информированности общественности о достижениях в сфере малого предпринимательства. Формирование положительного имиджа малого предпринимательства в общественном сознании. Проведение Дня предпринимательства. В данном мероприятии участие приняли 102 человека. Не освоены средства в сумме 49,2 тыс. рублей. Не освоены средства областного бюджета в сумме 19,5 тыс. рублей и средства бюджета городского округа в сумме 29,7 тыс. рублей в связи с уменьшением количества резидентов бизнес-инкубатора, имеющих право на предоставление субсидии на компенсацию расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности. По подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» средства не освоены. Принято постановление администрации городского округа от 05.10.2015 № 2917 «О предоставлении субсидий из средств бюджета Верхнесалдинского городского округа на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 2015 году». На участие в отборе поступило 2 заявки. Постановлением администрации городского округа от 03.12.2015 № 3519 определен Перечень получателей субсидии. В связи с отсутствием средств в бюджете городского округа в конце года субсидии не перечислены. Субсидии на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям будут перечислены в 2016 году. По подпрограмме «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих организаций» средства не освоены. Принято постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 18.06.2015 № 1809 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в 2015 году субсидий на возмещение затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа». Заявки поступили от 10 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих организаций. Перечень получателей субсидии определен постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 22.12.2015 № 3810. Соглашения о предоставлении субсидии заключены с получателями субсидии на общую сумму 400,8 тыс. рублей. Субсидии будут перечислены в 2016 году. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Оценка полноты финансирования Неполное финансирование Оценка достижения плановых значений показателей Средняя результативность (недовыполнение плана) Оценка эффективности реализации муниципальной программы Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования. 9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.08.2014 № 2573. План на 2015 год, тыс. рублей Факт за 2015 год, тыс. рублей Исполнение, % Всего 2 638,3 2 427,6 92,0 местный бюджет 2 576,4 2 365,7 91,8 областной бюджет 61,9 61,9 100 План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 30.03.2015 года № 1133. В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм: По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 1 047,9 тыс. рублей. Средства направлены на: оплату услуг по обучению плаванию учащихся общеобразовательных учреждений, по аренде за пользование спортивными сооружениями при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий; приобретение призов, наградной атрибутики, цветов; приобретение спортивного инвентаря для организации и проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий; обеспечение автотранспортом спортивных сборных команд городского округа для участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях. Не освоены средства в сумме 202,4 тыс. рублей: не заключен контракт на содержание корта в пос. Бсьяновский, так как корт не введен в эксплуатацию; экономия по расходам на приобретение призов и подарков по результатам проведенных торгов. По подпрограмме «Развитие потенциала молодежи в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 1 174,7 тыс. рублей, в том числе: 1.выплата грантов и премий на поддержку талантливой молодежи. По результатам проведенного конкурса выплачены премии 7 человекам, гранты -2 коллективам; 2. организация городского конкурса «Семья года» (приобретение подарков); 3. награждение лучшей молодежи в честь Всероссийского Дня молодежи (приобретение подарков, наградной атрибутики)4 4. изготовление социальной рекламы, направленной на формирование здорового образа жизни. Изготовлено 2 баннера «Узнай свой ВИЧ-статус» и «Трезвость-выбор молодых». Баннеры установлены на улицах города; 5. организация конкурса «Самая здоровая школа». Участие в конкурсе приняли 8 образовательных учреждений. Статус «Самой здоровой школы» присвоен МБОШИ № 17; 6. организация участия молодежи в областных и всероссийских мероприятиях (в том числе в проектах Российского Детского Фонда). Принято участие в областной молодежной кампании «Экстриму-да! Экстремизму-нет!» в г. В-Пышма и торжественном мероприятии РСМ Свердловской области «Празднование и чествование молодежи, посвященной 97- лети. ВЛКСМ». Не освоены средства в сумме 8,3 тыс. рублей-экономия. По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 205,0 тыс. рублей, в том числе: организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи (транспортные услуги, питание, призы); проведение фестиваля военно-патриотической песни (приобретение подарков); организация проекта, направленного на оздоровление допризывной молодежи (организован туристический поход на Конжаковский Камень). Участие в походе приняли 30 человек; организация и проведение военно-спортивного турнира по пейнтболу «Молодежный десант». Участие приняли 200 человек; проведение военно-спортивного праздника «день юного воина» на ГЛК «Мельничная». Участие приняли 200 человек; приобретение оборудования и инвентаря для походов (спальные мешки, палатки, набор котлов) для военно-патриотического клуба «Витязи» (ОУ № 2). Оценка эффективности реализации муниципальной программы Оценка полноты финансирования Неполное финансирование Оценка достижения плановых значений показателей Средняя результативность (недовыполнение плана) Оценка эффективности реализации муниципальной программы Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования. |

10. Муниципальная программа «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3153.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт за 2015 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 624 263,6 | 621 276,3 | 99,5 |
| местный бюджет | 297 638,7 | 294 876,6 | 99,1 |
| областной бюджет | 326 624,9 | 326 399,7 | 99,9 |

В соответствии с планом мероприятий по реализации программы средства бюджета направлены на реализацию пяти подпрограмм.

На реализацию подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в Верхнесалдинском городском округе» направлено 252 329,3 тыс. рублей, в том числе:

- организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

- повышение размера минимальной заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений.

Не освоены средства в сумме 1 282,3 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Развитие системы общего образования в Верхнесалдинском городском округе» направлено 288 365,1 тыс. рублей, в том числе:

- организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав    на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

- повышение размера минимальной заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений;

- осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях;

- обеспечение проезда обучающихся в пределах территории Верхнесалдинского городского округа (подвоз детей ОУ №1).

Не освоены средства в сумме 1 082,7 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Верхнесалдинском городском округе» направлено 36 297,5 тыс. рублей, в том числе:

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования;

- организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Верхнесалдинском городском округе -13 753,9 тыс. рублей.

Средства местного и областного бюджета направлены на:

осуществление расходов, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время;

содержание и подготовку оздоровительных лагерей;

организацию питания работников загородного оздоровительного лагеря «Лесная сказка»;

транспортные расходы МБОШИ «Школа – интернат № 9»

В 2015 году:

в о/л «Лесная сказка» отдохнули 768 детей;

в лагерях дневного пребывания детей при муниципальных образовательных учреждениях - 602  ребенка;

в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия – 55 детей, в том числе поезд «Здоровье» (г. Анапа) – 15 детей.

Охват отдыхом и оздоровлением детей по городскому округу на период летних каникул в 2015 году составил 76,5% от общего числа детей и подростков в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно.

- обеспечение мероприятий по организации трудоустройства подростков - 800,0 тыс. рублей.

За счет средств бюджета городского округа занятостью обеспечены были 234 подростка, что составило 14,5% от общего количества несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

На территории Верхнесалдинского городского округа функционировало 22 трудовых отряда (уборка игровых площадок, выращивание цветочной рассады, уборка парка Базанова, Аллеи комсомольской славы, уборка парка труда и Победы, деятельность помощников вожатых в оздоровительном лагере «Лесная сказка», благоустройство территорий школ, благоустройство ул. Энгельса).

Средняя заработная плата несовершеннолетнего, трудоустроенного через летнюю молодежную биржу труда составила 3 350,80 рублей.

Из подростков, для которых были созданы временные рабочие места:

10 человек состоят на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних;

7 человек состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

1 ребенок, оставшийся без попечения родителей;

57 человек из малообеспеченных семей и семей «группы риска».

- повышение размера минимальной заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений;

- приобретение спортивного оборудования для Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская  спортивная школа» - 695,0 тыс. рублей, в том числе за счет  средств Резервного фонда Правительства Свердловской области – 500,0 тыс. рублей:

маты ППЭ ( размером 2*1 м) в количестве 72 штук - 100,0 тыс. рублей;

мат Татами в количестве 72 штук – 331,1  тыс. рублей;

покрывало борцовского ковра (12*12 м) – 68,9 тыс. рублей;

грифы гантельные, диски- 99,7 тыс. рублей;

манекены для борьбы – 95,3 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 446,2  тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Верхнесалдинского городского округа» направлено 23 735,9 тыс. рублей. За счет выделенных средств проведены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт, приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации муниципальных образований:

| № п/п | Наименование учреждения | Перечень работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДОУ № 1 | Замена труб ГВС в подвале |
| 2 | ДОУ № 2 | Ремонт трубопровода ХВС |
|  |  | Замена труб ГВС в подвале |
|  |  | Замена труб отопления в подвале |
| 3 | ДОУ № 4 | Капитальный ремонт кровли |
|  |  | Ремонт карнизных свесов |
|  |  | Замена дверных блоков (входной группы) |
|  |  | Установка противопожарных дверей |
|  |  | Замена оконного блока и ремонт прилегающих к окну откосов |
| 4 | ДОУ № 5 | Замена ввода ХВС |
| 5 | ДОУ № 13 | Ремонт медицинского кабинета |
|  |  | Замена ввода ХВС |
| 6 | ДОУ № 19 | Капитальный ремонт кровли |
| 7 | ДОУ № 20 | Изменение точки ввода горячего водоснабжения |
|  |  | Замена выпуска канализации |
| 8 | ДОУ № 21 | Замена дверных блоков (входная группа) |
| 9 | ДОУ № 24 | Проектирование и монтаж системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре |
|  |  | Ремонт тротуарной дорожки |
|  |  | Замена труб ХВС |
|  |  | Освещение в подвале |
|  |  | Ремонт потолка в бассейне |
|  |  | Частичный ремонт медицинского кабинета |
| 10 | ДОУ № 43 | Ремонт помещений бассейна |
|  |  | Замена трубы Ду на обратном трубопроводе горячего водоснабжения |
|  |  | Капитальный ремонт кровли над бассейном |
| 11 | ДОУ № 41 | Капитальный ремонт кровли |
|  |  | Дополнительные работы по ремонту кровли с полной заменой гидроизоляционного ковра и утеплителя |
| 12 | ДОУ № 42 | Капитальный ремонт кровли |
|  |  | Ремонт ливнестоков |
|  |  | Замена труб ГВС |
| 13 | ДОУ № 51 | Замена ввода ХВС |
| 14 | ДОУ № 52 | Замена наружной канализации |
| 15 | школа № 14 | Ремонт гидроизоляционного ковра из наплавляемых материалов |
|  |  | Ремонт кровли с заменой утеплителя, ремонт ливневой канализации |
|  |  | Капитальный ремонт входной группы |
|  |  | Замена оконных блоков |
| 16 | Школа № 3 | Ремонт кровли |
|  |  | Замена оконных блоков |
| 17 | Школа-интернат № 17 | Замена труб ХВС в подвале |
| 16 | Школа в д. Никитино | Замена оконных блоков |
| 17 | Школа в д. Нелоба» | Монтаж системы видеонаблюдения |
|  |  | Ремонт дверей котельной |
| 18 | Школа № 12 | Ремонт полов |
| 19 | МБОУ ДОД «ДЮЦ» | Капитальный ремонт кровли клуба |
| 20 | МБОУ ДОД «ДЮСШ» | установка противопожарных и межкомнатных дверей |

2. капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений о/л «Лесная сказка»:

| № п/п | Перечень работ | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ремонт медицинского блока | 642,6 |
| 2 | ремонт актового зала в клубе-столовой | 387,4 |
| 3 | замена системы отопления в корпусе №3 (1,2 этажи) | 600,8 |
| 4 | ремонт пищеблока | 543,0 |
| 5 | ремонт малого обеденного зала | 268,6 |
| 6 | замена оконных блоков в клубе-столовой | 237,4 |
| 7 | ремонт туалетных комнат | 361,0 |
| 8 | ремонт мужской и женской туалетной комнаты в клубе-столовой | 400,2 |
| 9 | ремонт холла Клуба-столовой | 209,5 |
| 10 | ремонт туалетных комнат корпуса №3 | 627,3 |
| 11 | частичный ремонт отопления в Профилактории | 175,5 |
|  | ИТОГО: | 4 453,3 |

3. приобретение автобусов для подвоза обучающихся школы в п. Басьяновский – 2 356,3 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 127,5 тыс. рублей- экономия.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе до 20121 года» направлено 20 548,5 тыс. рублей, в том числе:

обеспечение деятельности органов  местного самоуправления;

обеспечение деятельности подведомственных управлению образования учреждений;

выплата пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы;

повышение размера минимальной заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений.

Не освоены средства в сумме 46,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Средняя результативность (недовыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования. |

11. Муниципальная программа «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 13.10.2014 № 3108.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт за 2015 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 168 599,9 | 162 853,5 | 96,6 |
| местный бюджет | 133 103,3 | 130 262,0 | 97,8 |
| федеральный бюджет | 14,6 | 14,6 | 100 |
| внебюджетные средства | 35 482,0 | 32 573,9 | 91,8 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 18.03.2015 года № 1050.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию пяти подпрограмм:

На реализацию подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности, библиотечного, музейного дела и кинообслуживание населения» направлено 88 897,5 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на:

1. организацию деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций;

2. организацию библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек;

3. организацию деятельности учреждений культуры культурно - досуговой сферы;

4. организацию проведения капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства, в том числе:

проектирование вентиляции и системы дымоотведения в МАУК «ЦК ДК» - 98,0 тыс. рублей;

ремонт кровли подросткового клуба «Дружба» МАУК «ЦК ДК»- 3 248,0 тыс. рублей;

ремонт полов в МАУК «ЦК ДК»- 1 015,3 тыс. рублей;

сантехнические работы, замена трубопровода для пожарных гидрантов в МАУК «ЦК ДК» -38,47 тыс. рублей;

проектирование системы пожарной сигнализации в здании МАУК «ЦК ДК»- 70,68 тыс. рублей;

монтаж и пусконаладка дренчерной системы пожаротушения в МАУК «ЦК ДК»- 97,88 тыс. рублей;

ремонт женского туалета в МАУК «ЦК ДК»- 148,56 тыс. рублей;

монтаж системы охранной сигнализации в здании клуба «Дружба» в МАУК «ЦК ДК»- 121,23 тыс. рублей;

замена кабельной линии шлейфов автоматической пожарной сигнализации  в помещении по ул. Воронова,12/1 в МБУК «ЦБС»- 47,41 тыс. рублей;

ремонт входной группы, ремонт коридора в МБУК «ЦБС»- 136,0 тыс. рублей;

ремонт зрительного зала клуба в д. Северная МБУК «ЦХТ»- 359,4 тыс. рублей.

5. организацию мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы муниципальных учреждений культуры (пополнение библиотечного фонда)- 283,5 тыс. рублей;

6. организацию поддержки участия в фестивалях и конкурсах коллективам самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «Народный (образцовый)», творчески одаренным детям. Оплачены транспортные услуги- 45,0 тыс. рублей;

7. комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (средства федерального бюджета)-14,6 тыс. рублей.

Расходы за счет внебюджетных средств производились согласно утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности.

На реализацию подпрограммы «Развитие образования в сфере культуры» направлено 68 824,7 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на:

1. организацию деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры;

2. организацию проведения капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений   дополнительного образования детей в сфере культуры, в том числе:

ремонт полов в клубе «Чайка» МБОУ ДОД «ЦДТ»- 591,92 тыс. рублей;

ремонт полов в зале 1 этажа в МБОУ ДОД «ЦДТ»- 120,92 тыс. рублей.

3. укрепление материально - технической базы муниципальных учреждений, в том числе:

приобретение музыкальных инструментов, мебели в МБОУ ДОД «ВДШИ»- 267,8 тыс. рублей;

приобретение мебели в МБОУ ДОД «ЦДТ»- 170,0 тыс. рублей.

4. организацию участия талантливых детей в конкурсах исполнительского мастерства.

Расходы за счет внебюджетных средств производились согласно утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности.

На реализацию подпрограммы «Развитие кадрового потенциала» направлено 157,9 тыс. рублей из бюджета городского округа.

Курсы повышения квалификации прошли:

13 преподавателей МБОУ ДОД «Верхнесалдинская детская школа искусств»;

30 преподавателей МБОУ ДОД «ЦДТ»;

1 преподаватель МАОУ ДОД «Детская школа искусств «Ренессанс»;

4 специалиста МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»;

1 специалист Управления культуры.

На реализацию программы «Энергосбережение в сфере культуры» направлено 270,9 тыс. рублей бюджетных средств, в том числе:

демонтаж и монтаж калориферов в МАУК «ЦК ДК»- 56,3 тыс. рублей;

замена  оконных блоков в зале по ул. Воронова,13/2- 90,1 тыс. рублей;

замена 4 оконных блоков в клубе д. Северная МБУК «ЦХТ» - 124,5 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» направлено 4 699,5 тыс. рублей, в том числе:

обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»;

выплата пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей (увеличение плановых значений). |

12. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 22.08.2014 № 2674.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт за 2015 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 7 029,9 | 6 331,8 | 90,1 |
| местный бюджет | 7 029,9 | 6 331,8 | 90,1 |
| областной бюджет | - | - |  |

В соответствии с планом мероприятий по реализации программы средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм:

По подпрограмме «Управление муниципальной собственностью и приватизации   муниципального имущества Верхнесалдинского городского округа» освоено 1 391,9 тыс. рублей, в том числе:

- проведены кадастровые работы по бесхозяйному имуществу: кабельные линии 0,4 кВ с целью подготовки документации для последующей регистрации права муниципальной собственности;

- проведены кадастровые работы в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, для передачи объектов в аренду и приватизации;

- выполнены работы по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом и проведение рыночной оценки стоимости имущества для  приватизации;

- услуги охраны двух объектов недвижимости: ул. Евстигнеевва,15 и ул. Евстигнеевва,22;

- оплачены работы по договору с МУП «Гор. УЖКХ» на заделку оконных и дверных проемов в нежилых зданиях по ул. Евстигнеевва,15 и ул. Евстигнеевва,22;

- проведена техническая инвентаризация объектов муниципальной собственности;

- перечислен НДС по результатам аукциона по продаже объектов муниципальной собственности гражданам.

Не освоены средства в сумме 352,1 тыс. рублей, в том числе:

1. 19,9 тыс. рублей на проведение кадастровых работ по двум объектам бесхозяйного имущества. В ходе работ установлено, что одна воздушная линия принадлежит на праве собственности ОАО «СГ-Инвест», второй объект, имеющий наименование «кабельная линия» по факту является «воздушной линией»;

2. 63,15 тыс. рублей на проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности.

Не заключены договоры в отношении трех объектов в связи с отсутствием в данных Государственного кадастрового учета сведений о зданиях, в которые данные помещения находятся.

Не исполнен контракт, заключенный с ИП в отношении 6 объектов в виду принятия решения кадастровой палатой о приостановке кадастрового учета;

- 92,9 тыс. рублей на работы по оценке рыночной стоимости объектов. Средства не освоены, так как не выполнены кадастровые работы по 9 объектам. Два объекта, расположенные по ул. Евстигнеевва,15 и ул. Евстигнеевва,22 обременены защитными сооружениями, проведение оценки нецелесообразно;

- 116,3 тыс. рублей - расходы по уплате НДС. Средства не перечислены, так как не состоялся аукцион по 1 лоту по продаже объекта по ул. Труда,12;

- 59,85 тыс. рублей – экономия по результатам проведения аукционов.

По подпрограмме «Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского городского округа»  освоено 435,1 тыс. рублей, в том числе:

- проведение  кадастровых работ и государственного кадастрового учета в отношении земельных участков в целях оформления права муниципальной собственности  либо в целях подготовки к предоставлению земельных участков на торгах;

- проведение рыночной оценки годовой арендной платы за земельные участки или проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в целях предоставления земельных участков на торгах.

В результате выполнения мероприятий программы сформированы 29 земельных участков, из которых 3 для предоставления на торгах, 26 для обеспечения полномочий органов местного самоуправления (под объектами, находящимися в муниципальной собственности, строительства дома для переселенцев из ветхого жилья, под мемориальными сооружениями, под автомобильными дорогами общего пользования местного значения).

Для организации торгов проведена оценка в отношении 9 участков под строительство (2 для ИЖС, 2 под магазины, 2- учебные автодромы, 1 под объект обеспечения научной деятельности, 2- промышленные объекты).

По результатам торгов передано в собственность 5 земельных участков, в аренду 3 участка.

Для строительства (кроме ИЖС) предоставлено 7 земельных участков.

Проведены кадастровые работы в отношении 26 земельных участков (1 участок для строительства двухквартирного дома в п. Басьяновский, 6 участков под мемориальными сооружениями в сельских населенных пунктах и в г. В-Салда,, 15 участков под автомобильными дорогами общего пользования местного значения).В 2015 году гражданам, имеющим право на однократное бесплатное получение земельных участков в собственность для ИЖС, предоставлено 14 земельных участков (11 многодетным семьям, 3 инвалидам).

Не освоены средства в сумме 171,9 тыс. рублей.

- 126,9 тыс. рублей на проведение  кадастровых работ и государственного кадастрового учета в отношении земельных участков в целях оформления права муниципальной собственности  либо в целях подготовки к предоставлению земельных участков на торгах.

Строительство локальных очистных сооружений в г. Верхняя Салда планируется на земельном участке, находящемся в собственности Свердловской области, поэтому решение об образовании и предоставлении участка должно быть принято МУГИСО. Решение МУГИСО о предварительном   согласовании предоставления земельного участка без объяснения причин не принято, в связи с чем кадастровые работы в отношении участка не выполнены. В связи с невозможностью завершения кадастровых работ контракт расторгнут.

В связи с изменениями в Земельном кодексе РФ, регулирующими порядок предоставления земельных участков для размещения рекламных конструкций без предоставления земельных участков, необходимость в образовании участков отсутствует, в связи с чем кадастровые работы в отношении 3 участков не проводились.

При выполнении кадастровых работ в отношении автомобильной дороги от ул. Северный поселок до ДСК кадастровым инженером выявлено частичное наложение участка на уже поставленный на кадастровый учет земельный участок, что влечет невозможность завершения кадастровых работ и проведение кадастрового учета земельного участка.

- 45,0 тыс. рублей на проведение рыночной оценки годовой арендной платы за земельные участки или проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в целях предоставления земельных участков на торгах.

В связи с изменениями в Земельном кодексе РФ, регулирующими порядок предоставления земельных участков для размещения рекламных конструкций без предоставления земельных участков, законодательством не предусмотрено проведение аукционов на право аренды земельных участков для размещения рекламных конструкций, в связи с чем торги не организовывались и оценка 3 участков не проводилась.

В связи с тем, что земельный участок для строительства ЛОС в г. В-Салда не был образован, решение о его предоставлении на торгах не принималось и оценка не проводилась.

Администрацией городского округа решение о строительстве двухквартирного жилого дома в п. Басьяновский не принято поэтому необходимости в предоставлении земельного участка на торгах не возникло и оценка участка не проводилась.

Земельный участок для строительства ЛОС в д. Северная предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование администрации городского округа в связи с чем необходимости в оценке участка не возникло.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» освоено 4 504,8 тыс. рублей.

Средства направлены на содержание Комитета по управлению имуществом.

Не освоены средства в сумме 174,1 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка-3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей (увеличение плановых значений), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы |

13. Муниципальная программа «Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 14.10.2014 № 3147.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт за 2015 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 193 874,7 | 189 962,8 | 98,0 |
| местный бюджет | 140 042,4 | 136 145,0 | 97,2 |
| областной бюджет | 53 832,3 | 53 817,8 | 100,0 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 26.01.2015 года № 257.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию семи подпрограмм:

По подпрограмме «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления администрации Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» освоено 5 281,7 тыс. рублей, в том числе:

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа.

В 2015 году за счет средств местного бюджета обучение прошли 11 специалистов.

12 специалистов прошли повышение квалификации по квоте областного бюджета.

выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы;

выплата единовременного поощрения за многолетний труд в связи с выходом на пенсию.

Не освоены средства в сумме 61,4 тыс. рублей, в том числе:

- 14,6 тыс. рублей на обучение специалистов - экономия;

- 46,8 тыс. рублей на выплату пенсий - экономия.

По подпрограмме «Информационное общество Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» освоено 1 510,4 тыс. рублей, в том числе:

- оплата  услуг  связи  за  пользование  гражданами  бесплатными телефонами - автоматами, установленными в отдаленных районах   города;

- мероприятия по предупреждению информационно-технологических угроз;

- проведение мероприятий  по разработке сайтов и  мероприятий по  формированию имиджевых признаков города.

Не освоены средства в сумме 238,2 тыс. рублей, в том числе:

- 17,9 тыс. рублей на оплату услуг  связи- экономия;

- 220,3 тыс. рублей на проведение мероприятий  по разработке сайтов. Работы выполнены, оплата будет произведена в 2016 году.

По подпрограмме «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» освоено 678,0 тыс. рублей, в том числе:

1. приобретены  передвижные архивные металлические стеллажи;

2. приобретены архивные коробки;

3. изготовлен план эвакуации помещения архива;

4. оплачены коммунальные услуги и услуги связи.

Не освоены средства в сумме 213,0 тыс. рублей, в том числе:

- 183,3 тыс. рублей на установку противопожарных дверей. Контракт заключен, оплата будет произведена в 2016 году;

- 29,7 тыс. рублей на организацию деятельности архива. Договора заключены, оплата будет произведена в 2016 году.

По подпрограмме «Обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» освоено 31 557,7 тыс. рублей, в том числе:

обеспечение деятельности администрации городского округа;

осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий.

Не освоены средства в сумме 2 413,2 тыс. рублей- экономия.

Экономия  расходов  на  содержание  администрации  городского  округа  образовалась  по  следующим  причинам:

- в  связи с применением регрессивной ставки по  страховым взносам;

- не поступили счета на оплату коммунальных услуг по зданиям администраций сельских населенных пунктов;

- фактическое потребление услуг связи ниже, чем планировалось;

- по результатам проведения торгов на приобретение оргтехники, комплектующих к ней, канцелярских товаров.

По подпрограмме «Строительство объектов социальной сферы» освоено 128 887,4 тыс. рублей:

оплата авторского надзора по строительству школы № 1;

проведение обследования фундамента;

вынос инженерно-технических систем;

строительство объекта капитального строительства «Общеобразовательная школа № 1 им. А.С. Пушкина».

Не освоены средства в сумме 5,4 тыс. рублей - экономия по контракту на проведение обследования фундамента.

По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Центр закупок» освоено 5 587,8 тыс. рублей.

Средства направлены на выплаты персоналу учреждения и иные закупки для обеспечения деятельности учреждения».

Не освоены средства в сумме 57,0 тыс. рублей – экономия.

По подпрограмме «Обеспечение деятельности МБУ «Служба городского хозяйства» освоено 16 574,8 тыс. рублей.

Средства направлены на содержание и обеспечение деятельности учреждения.

Не освоены средства в сумме 923,8 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка-1. Низкий уровень эффективности муниципальной программы. Необходима существенная корректировка муниципальной программы в части пересмотра значений целевых показателей, увеличения объёма финансирования, перечня программных мероприятий, системы управления. |

14. Муниципальная программа «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.09.2014 № 2884.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт за 2015 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 118 413,8 | 110 146,8 | 93,0 |
| местный бюджет | 2 008,8 | 1 916,2 | 95,4 |
| областной бюджет | 116 405,0 | 108 230,6 | 93,0 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 26.01.2015 года № 258.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм:

По подпрограмме реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждане в Верхнесалдинском городском округе» освоено 1 851,9 тыс. рублей, в том числе:

1. выплаты материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории городского округа. Выплаты производятся по мере поступления заявлений граждан;

2. выплаты денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа»;

3. единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

4. проведение мероприятий, посвященных социально-значимым датам, обеспечение отдельных граждан продуктовыми наборами.

Не освоены средства в сумме 92,6 тыс. рублей:

- 42,8 тыс. рублей - не выплачена материальная помощь отдельным гражданам по причине отсутствия обращений граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- 11,5 тыс. рублей - на проживание в гостинице граждан, пострадавших  в результате техногенной аварии. Договор  заключен в декабре 2015 года, оплата будет произведена в 2016 году;

- 38,5 тыс. рублей – экономия.

По подпрограмме «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» освоено 102 268,4 тыс. рублей.

1. предоставление компенсаций и субсидий;

2. расходы на  оплату услуг сберегательного банка и оплату услуг почтовой связи.

Не освоены средства в сумме 8 082,0 тыс. рублей-экономия.

Экономия сложилась в связи с уменьшением количества субсидиантов  и  в  связи с этим уменьшением  фактических расходов  за услуги банка  и почты по перечислению субсидий и компенсаций.

По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Служба субсидий» освоено 6 026,5 тыс. рублей.

Средства направлены на содержание МКУ «Служба субсидий».

Не освоены средства в сумме 92,2 тыс. рублей-экономия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка-2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего. Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей. |

15. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа до 2020 года», утвержденная постановлением администрации городского округа от 31.10.2013 № 2874.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт за 2015 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 9 804,9 | 9 762,3 | 99,6 |
| местный бюджет | 9 804,9 | 9 762,3 | 99,6 |
| областной бюджет | - | - | - |

Средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

По подпрограмме «Совершенствование информационной системы управления финансами» освоено 336,5 тыс. рублей, в том числе:

- сопровождение программного комплекса «ИСУФ»;

- организация установки и сопровождения ЭД с клиентами Финансового управления.

Средства освоены в полном объеме.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» освоено  9 425,8 тыс. рублей, в том числе:

- обеспечение деятельности финансового управления;

- управление информационными технологиями, создание и техническое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы.

Не освоены средства в сумме 42,5 тыс. рублей-экономия.

Экономия  расходов  на  содержание Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского образовалась  в  связи с применением регрессивной ставки по страховым взносам.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы. |

16. Муниципальная программа «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского городского округа до 2020 года», утвержденная постановлением администрации городского округа от 30.01.2014 № 417.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт за 2015 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 358,5 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные средства | 333,5 | 0,0 | 0,0 |

Программа не финансировалась из бюджета городского округа.

Не предусмотрено  финансирование программы  и в бюджете городского округа на 2016 год.

Фактические объемы финансирования мероприятий программы за счет внебюджетных источников равны 0 тыс. рублей.

Учитывая, что мероприятия программы финансируются в рамках других муниципальных программ, ответственному исполнителю муниципальной программы предложено рассмотреть вопрос принятия программы как комплексной.

17. Муниципальная программа «Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории Верхнесалдинского городского округа до 2020 года», утвержденная постановлением администрации городского округа от 30.01.2014 № 416.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт за 2015 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 264,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 264,0 | 0,0 | 0,0 |

Программа не финансировалась из бюджета городского округа.

Не предусмотрено  финансирование программы  и в бюджете городского округа на 2016 год.

Фактические объемы финансирования мероприятий программы за счет внебюджетных источников равны 0 тыс. рублей.

Учитывая, что мероприятия программы финансируются в рамках других муниципальных программ, ответственному исполнителю муниципальной программы предложено рассмотреть вопрос принятия программы как комплексной.