Доклад о реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Верхнесалдинском городском округе за 2016 год

Бюджет Верхнесалдинского городского округа на 2016 год утвержден решением Думы городского округа от 16 декабря 2015 года № 406 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2016 год»       (в редакции решений Думы городского округа от 28.01.2016 № 310,                            от 24.02.2016 № 417, от 20.04.2016 № 448, от 18.05.2016 № 450, от 01.07.2016  № 468, от 21.09.2016 № 478 от 16.11.2016 № 498, от 15.12.2016 № 502). Приложением № 5, вышеуказанного решения, утвержден перечень муниципальных программ, финансируемых в 2016 году.

На финансирование 22 муниципальных программ в бюджете городского округа на 2016 год запланированы бюджетные средства в сумме 1 476 747,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты в сумме 770 640,1 тыс. рублей, средства местного бюджета – 706 107,1 тыс. рублей.

Финансирование двух муниципальных программ за счет бюджетных средств не предусмотрено.

Внебюджетное финансирование предусмотрено по пяти муниципальным программам. Объем финансирования  муниципальных программ за счет внебюджетных источников запланирован в сумме 69 377,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение 24 муниципальных программ составило 1 472 139,6 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 743 262,6 тыс. рублей, средства местного бюджета – 667 571,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 61 306,0 тыс. рублей.

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 26.09.2014 № 3001.

|  | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 36 884,6 | 25 626,1 | 69,5 |
| местный бюджет | 24 142,8 | 21 856,3 | 90,5 |
| межбюджетные трансферты | 2 284,2 | 2 105,0 | 92,2 |
| внебюджетные источники | 10 457,6 | 1 664,8 | 15,9 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 19.02.2016 года № 692.

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены  на реализацию трех подпрограмм.

В отчетном периоде:

По подпрограмме «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» освоено 20 225,3  тыс. рублей, 65,5% к плановым назначениям,  в том числе:

- модернизация котельной №3 -  11971,0 тыс. руб.;

- разработка проектно-сметной документации для строительства объекта: сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в д. Северная- 960,0 тыс. руб.;

3. работы по замене ствола дымовой трубы котельных в деревне Северная, деревне Никитино, поселке Песчаный и поселке Басьяновский - 6418,9 тыс. руб.

Дополнительно выполнены следующие работы на 1120,8 тыс. руб., в том числе:

- экспертиза инженерных изысканий по объекту: сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 70 м. куб./сут. в д. Северная;

- инженерно-геологические, инженерно-экологические и инженерно-геодезические изыскания для разработки проектной документации на электроснабжение «0,4 кВ мкр. «Мельничный, мкр. «Юго-Восточный», ул. Ветеринарная - ул. Лесная в г. Верхняя Салда»;

- разработка проектно-сметной документации на электроснабжение мкр. «Мельничный», мкр. «Юго-Восточный», ул. Ветеринарная - ул. Лесная в             г. Верхняя Салда;

- корректировка проектной документации на инженерно­геодезические изыскания для разработки проектной документации на электроснабжение мкр. «Мельничный», мкр. «Юго-Восточный», ул. Ветеринарная - ул. Лесная в           г. Верхняя Салда;

- предпроектные варианты газоснабжения частного сектора д. Северная.

На реализацию подпрограммы планировались внебюджетные средства из инвестиционной программы «Развитие системы теплоснабжения МУП «Гор. УЖКХ» на 2015-2017 годы», утвержденной распоряжением Правительства Свердловской области от 30.10.2014 № 1332-РП.

В 2016 году проведена теплоизоляция тепловых сетей, расположенных по адресу: перекресток улиц Народной стройки, д.6 и ул. Строителей, д.19-ЦТП № 3 по ул. Чкалова, д. 80 на 874,7 тыс. рублей.

Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 10663,9 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 1871,1 тыс. рублей, внебюджетные средства – 8792,8 тыс. рублей:

- не оплачены выполненные работы за счет средств местного бюджета в сумме 1120,8 тыс. рублей, в связи с отсутствием средств в бюджете городского округа. Выполненные работы будут оплачены в 2017 году;

- не выполнены мероприятия по модернизации котельной № 5 за счет внебюджетных средств из-за неисполнения инвестиционной программы - 7737,7 тыс. рублей;

- не в полном объеме выполнено мероприятие по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет внебюджетных средств из-за уменьшения тарифной составляющей - 1055,1 тыс. рублей;

- экономия по результатам торгов -750,3 тыс. рублей.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа» освоено 5 001,1  тыс. рублей, 89,4 % к плановым назначениям,  в том числе:

1. модернизация лифтового хозяйства – 4952,9 тыс. руб. (2105,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 2105,0 тыс. руб. – средства местного бюджета, 742,9 – внебюджетные средства):

г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д.70 корп.1 в одном подъезде;

г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, д.12 корп.2 в двух подъездах;

2. установка общедомовых приборов учета по адресу: ул. Устинова, д.19 корп.1 – 47,2 тыс. рублей (внебюджетные средства).

Средства местного бюджета в сумме 234,4 тыс. рублей будут  перечислены в 2017 году.

Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 594,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в сумме 179,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 415,4 тыс. рублей:

- не оплачены выполненные работы по установке общедомовых приборов учета за счет средств местного бюджета в сумме 234,4 тыс. рублей, в связи с отсутствием средств в бюджете городского округа. Оплата будет произведена в 2017 году;

- экономия по результатам торгов -360,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений» освоено 400,9 тыс. рублей, 100 % к плановым назначениям.

Субсидии получили 10 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих организаций.

Перечень получателей субсидии на возмещение затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа, определен постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 22.12.2015 № 3810.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей, сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы |

2. Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 06.10.2014 № 3067.

|  | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 6 773,1 | 5 205,7 | 76,9 |
| местный бюджет | 6 773,1 | 5 205,7 | 76,9 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 08.04.2016 года № 1221.

В отчетном периоде:

- перечислены взносы на капитальный ремонт в Региональный фонд за муниципальный фонд – 3912,6 тыс. рублей;

- оплачен контракт по капитальному ремонту  многоквартирных домов блокированной застройки с долей муниципальной собственности (по договору 2015 года) (ул. III Интернационала, д. 154, кв.2) - 99,9 тыс. рублей;

- оплачен контракт по капитальному ремонту  мест общего пользования многоквартирного дома по адресу: ул. Ленина,8 - 910,8 тыс. рублей;

- оплачены работы по ликвидации последствий  аварии (по договорам 2015 года) (ул. Воронова, д.12 корпус 2; ул. Крупской д.27, кв.12) - 248,1 тыс. рублей;

- оплачены работы по проведению технической инвентаризации  многоквартирных домов (по договору 2015 года)- 34,3 тыс. рублей.

Оплата по договору 2016 года в сумме 13,7 тыс. рублей будет произведена в 2017 году.

Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 1 567,4 тыс. рублей, в том числе:

- не выполнены работы по капитальному ремонту жилых помещений в сумме 222,4 тыс. рублей. Работы не проводились в связи с недостаточностью выделенных средств;

- экономия по взносам на капитальный ремонт в Региональный фонд за муниципальный фонд в сумме 975,0 тыс. рублей. Экономия сложилась в результате проведенной с Региональным Фондом капитального ремонта сверки муниципального фонда за период с 01.11.2014 по 2016 год;

- не перечислены взносы на капитальный ремонт за муниципальный фонд, находящийся на спец. счетах в сумме 201,7 тыс. рублей. Перечисления будут произведены в 2017 году;

- не оплачены работы по проведению технической инвентаризации  многоквартирных домов (по договору 2016 года) в сумме 13,7 тыс. рублей. Оплата будет произведена в 2017 году.

- экономия по результатам торгов -377,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей, сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы |

3. Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья до 2021года» утверждена постановлением администрации городского округа от 26.06.2014 № 2030.

|  | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 30 651,6 | 29744,7 | 97,04 |
| местный бюджет | 6 998,3 | 6 148,2 | 87,9 |
| межбюджетные трансферты | 6 559,2 | 6 559,2 | 100,0 |
| внебюджетные средства | 17 094,1 | 17 094,1 | 100,0 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 08.02.2016 года № 527.

В соответствии с планом мероприятий средства направлены на реализацию трех подпрограмм.

В отчетном периоде:

По подпрограмме «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда» освоено 900,0  тыс. рублей, 100 % к плановым назначениям,  в том числе:

- проведен ремонт муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: ул. Лесная, д. 14 кв. 17, общей площадью 42,0 кв. м.;

- проведен ремонт муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: город Верхняя Салда, улица Чкалова, дом № 78, квартира № 2, общей площадью 35,8 кв. метров;

- проведен ремонт муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: город Верхняя Салда, улица Восточная, дом № 15, квартира № 101.

Отремонтированные жилые помещения предоставлены 3 малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» освоено 27 541,4 тыс. рублей, 99,5 % к плановым назначениям, в том числе межбюджетные трансферты в сумме 6502,4 тыс. рублей, средства местного бюджета в сумме 4958,4 тыс. рублей, внебюджетные средства в сумме 15940,7 тыс. рублей.

26 мая 2016 года 14 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения.

До конца года все молодые семьи приобрели в собственность жилые помещения на территории Свердловской области общей площадью 897,3 кв. м.

В списке молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по Верхнесалдинскому городскому округу на 01.01.2017 года состоит 71 молодая семья.

Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 139,9 тыс. рублей:

Экономия средств местного бюджета сложилась за счет снижения цен на рынке жилья.

По подпрограмме «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» освоено 1 500,0 тыс. рублей, 67,8 % к плановым назначениям, в том числе межбюджетные трансферты в сумме 56,8 тыс. рублей,  средства местного бюджета в сумме  289,8 тыс. рублей, внебюджетные средства в сумме 1153,4 тыс. рублей.

В списке молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату на улучшение жилищных условий по Верхнесалдинскому городскому округу на 01.01.2016, состояла 1 молодая семья.

29 августа 2016 года молодая семья получила свидетельство о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий в 2016 году и в сентябре месяце приобрела в собственность жилое помещение общей площадью 48,2 кв.м.

В списке молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату на улучшение жилищных условий по Верхнесалдинскому городскому округу на 01.01.2017, состоит 4 молодых семьи.

Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 710,2 тыс. рублей:

Средства местного бюджета израсходованы в соответствии с поступившими заявками.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы |

4. Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3158.

|  | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 43 093,0 | 32 231,1 | 74,8 |
| местный бюджет | 42 004,4 | 31 289,7 | 74,5 |
| межбюджетные трансферты | 1 088,6 | 941,4 | 86,5 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 18.02.2016 года № 676.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

По подпрограмме «Повышение благоустройства жилищного фонда Верхнесалдинского городского округа и создание благоприятной среды проживания граждан» освоено  16 496,0 тыс. рублей, 63,0 % к плановым назначениям, в том числе:

- работы по реконструкции линий наружного освещения в квартале «Б» - 1085,3 тыс. рублей (оплата произведена не в полном объеме);

- уличное освещение – 9924,4 тыс. рублей (оплата произведена не в полном объеме), в том числе:

текущее обслуживание и ремонт сетей наружного освещения. Выполнены работы по организации уличного освещения ул. Южная, ул. Совхозная, ул. Труда в микрорайоне «Совхоз»;

стоимость  уличного освещения. Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, тротуаров – 93,98 км.;

- работы по озеленению – 2230,9 тыс. рублей (оплата произведена не в полном объеме), в том числе:

произведена посадка и уход за растениями (общая площадь цветников в парках, вдоль тротуаров – 1516,2 кв.м.);

выполнены работы по обрезке деревьев и кустарников - 226 деревьев;

проведена акарицидная обработка территорий городских парков и скверов в г. Верхняя Салда.

- прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений – 2314,1 тыс. рублей (оплата произведена не в полном объеме), в том числе:

зимнее содержание территорий, не входящих в придомовые. Уборка снега на пешеходных дорожках, тротуарах, лестницах, подсыпка пешеходных дорожек, тротуаров, лестниц противоскользящими материалами;

зимнее содержание дворовых территорий;

сбор и уборка мусора.

кошение травы на территориях, не входящие в придомовые. Окошено 711400 кв.м.;

летнее содержание 38 детских игровых площадок;

экспертиза детской игровой площадки;

экспертиза спортивной площадки в парке имени Гагарина;

устройство площадки в парке имени Гагарина (оплата за 2015 год);

содержание в рабочем состоянии прорубей для забора воды пожарными машинами;

подбор и утилизация павших животных;

уборка и вывоз мусора с кладбища.

- отлов безнадзорных собак, временное содержание, эвтаназия отловленных безнадзорных собак, утилизация трупов безнадзорных  собак- 941,1 тыс. рублей. В отчетном периоде отловлено и пристроено в приют         200 безнадзорных собак.

Дополнительно разработана проектно-сметная документация на  благоустройство Комсомольского сквера в г. В-Салда. Оплата будет произведена в 2017 году.

Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 9 696,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в сумме 147,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 9 549,7 тыс. рублей, в том числе:

- не оплачены выполненные работы в связи с отсутствием средств в бюджете на сумму 7 260,25 тыс. рублей;

- экономия в результате проведения торгов – 2289,45 тыс. рублей;

- оплата мероприятия по отлову и содержанию собак за счет средств областного бюджета произведена в соответствии с фактической потребностью (экономия 147,0 тыс. рублей).

По подпрограмме «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства» освоено 15 735,1 тыс. рублей, 93,1 % от плановых назначений.

Бюджетные средства направлены на содержание и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства», выпуск печатного издания «Салдинская газета». Выпущено 54 номера.

Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 1165,1 тыс. рублей. Не оплачены счета в связи с недостатком средств в бюджете.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Средняя результативность (недовыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей |

5. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3156.

|  | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 91 381,5 | 84 860,5 | 92,9 |
| местный бюджет | 55 804,5 | 54 976,9 | 98,5 |
| межбюджетные трансферты | 35 577,0 | 29 883,6 | 84,0 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 26.01.2016 года № 386.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

По подпрограмме «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» освоено 60832,3 тыс. рублей, 91,1 % от плановых назначений, в том числе межбюджетные трансферты в сумме 29883,6 тыс. рублей,  средства местного бюджета в сумме  30948,7 тыс. рублей, в том числе:

- подготовительные работы под строительство автомобильной дороги по ул. Энгельса (от ул. Энгельса, д.48 до ул. Энгельса, д.60 корп.2) (вынос инженерных сетей, задолженность за 2015 год)- 82,8 тыс. рублей;

- строительство автомобильной дороги по ул. Энгельса (от ул. Энгельса, д.48 до ул. Энгельса, д.60 корп.2)  – 22 345,4 тыс. рублей;

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 38214,1 тыс. рублей, в том числе:

ремонт автомобильной дороги по ул. Энгельса (от  д.60/1 до д.64);

ремонт автомобильной дороги по ул. Энгельса от ул. Сабурова до ул. Ленина (устройство водоотвода, ремонт тротуара);

ремонт подъездной автомобильной дороги к п. Свободный (от 32 км. автодороги г. Н-Тагил-г.В-Салда до железнодорожного переезда ст. Ива);

ремонт автомобильной дороги по ул. III Интернационала от пересечения с ул. Розы Люксембург до пересечения с ул. К-Маркса;

устройство остановочных площадок;

установка автобусных остановок;

ремонт тротуара общего пользования по ул. К-Маркса от ул. Розы Люксембург до ул. Сабурова;

ремонт тротуара общего пользования по ул. Лесорубов в п. Тагильский (ликвидация промыва);

ремонт дорожного ограждения;

ремонт автомобильной дороги (устранение колейности по полосам наката ул. Воронова);

ремонт автомобильной дороги (устранение колейности по полосам наката ул. Сабурова);

ремонт автомобильной дороги (устранение колейности по полосам наката ул. Энгельса);

ремонт пешеходного перехода через р. Озерка по ул. Изобретателей;

ремонт автомобильной дороги (устройство водопропускной трубы по ул. Орджоникидзе);

ремонт автомобильной дороги (устройство водопропускной трубы по ул. Красноармейская);

инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания по объекту: ремонт автомобильной дороги подъезд к. д. Малыгино от км 14+208 автомобильной дороги «г. Н-Салда-пос. Басьяновский» на участке км. 2+260-км.2+460);

разработка проектно-сметной и рабочей документации на ремонт автомобильной дороги подъезд к. д. Малыгино от км 14+208 автомобильной дороги «г. Н-Салда-пос. Басьяновский» на участке км. 2+260-км.2+460);

ремонт подъездной автомобильной дороги к д. Малыгино от км 14+208 автомобильной дороги «г. Н-Салда-пос. Басьяновский» на участке км. 2+260-км.2+460);

ремонт автомобильной дороги по ул. III Интернационала на участке от ул. Розы Люксембург до ул. К-Маркса (подготовительные работы и устройство водопропускных труб);

ремонт автомобильной дороги по ул. Энгельса (устройство пешеходного ограждения);

экспертиза сметной документации на ремонт автомобильной дороги по ул. Энгельса на участке от ул. 25 Октября до ул. Молодежный поселок;

экспертиза сметной документации на ремонт автомобильной дороги по ул. Воронова на участке от ул. Молодежный поселок до ул. Районная;

экспертиза сметной документации на ремонт автомобильной дороги по ул. Сабурова на участке по ул. Парковая до ул. К-Маркса;

экспертиза сметной документации на ремонт автомобильной дороги по ул. Парковая;

экспертиза сметной документации на ремонт автомобильной дороги по ул. К-Маркса на участке от ул. Красноармейская до ул. Районная;

разработка мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры;

разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры;

- разработка базы данных «Проект планировки для размещения линейного объекта-автомобильные дороги в мкр. «Юго-Восточный», мкр. «Мельничный», в районе улиц Ветеринарная-Лесная - 95,0 тыс. рублей;

- разработка базы данных «Проект межевания для размещения линейного объекта-автомобильные дороги в мкр. «Юго-Восточный», мкр. «Мельничный», в районе улиц Ветеринарная-Лесная - 95,0 тыс. рублей.

Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 5 943,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в сумме 5693,4 тыс. рублей, средства местного бюджета – 250,1 тыс. рублей, в том числе:

- не в полном объеме выполнены работы по строительству автомобильной дороги по ул. Энгельса (от ул. Энгельса, д.48 до ул. Энгельса, д.60 корп.2) – 5693,4 тыс. рублей, по причине срыва графика выполнения работ по выносу коммунальных сетей (устранение аварии на сетях МУП гор. УЖКХ из-за их ветхости (теплосетей);

- не в полном объеме выполнены работы по устройству остановочных площадок – 241,0 тыс. рублей;

- экономия – 9,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Содержание дорожного хозяйства» освоено 21063,9 тыс. рублей, 97,3% к плановым назначениям, в том числе:

- содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров общего пользования- 18054,6 тыс. рублей, в том числе:

содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров общего пользования и подходов к  пешеходным переходам, автобусных остановок в г. Верхняя Салда;

зимнее содержание дорог, подъездов к перекресткам и пешеходным переходам в г. Верхняя Салда за 2015 год;

зимнее содержание тротуаров в г. Верхняя Салда;

очистка от снега автомобильных дорог общего пользования местного значения;

подсыпка автомобильных дорог общего пользования местного значения;

очистка от снега тротуаров общего пользования;

очистка дорог от снега за 2015 год;

- зимнее содержание дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - 3009,3 тыс. рублей, в том числе оплата работ за 2015 год в сумме 242,1 тыс. рублей.

Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 574,2 тыс. рублей, в том числе:

- не оплачены выполненные работы по зимнему содержанию подъездной автомобильной дороги к п. Свободный - 58,5 тыс. рублей;

- не оплачены работы по содержанию  автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров общего пользования и подходов к  пешеходным переходам, автобусных остановок, очистке дорог, выполненные в декабре месяце на сумму 515,5 тыс. рублей;

- экономия – 0,2 тыс. рублей.

По подпрограмме «Дорожная безопасность» освоено 2964,3 тыс. рублей, 99,9% от плановых назначений, в том числе:

- установка и техническое обслуживание дорожных знаков 784,8 тыс. рублей, в том числе 45,0 тыс. рублей за работы, выполненные в 2015 году;

- эксплуатация светофорных объектов – 444,0 тыс. рублей, в том числе 14,4 тыс. рублей за работы, выполненные в 2015 году;

- ремонт транспортных и пешеходных светофоров – 659,7 тыс. рублей;

- разметка проезжей части – 647,5 тыс. рублей;

- электроэнергия светофорных объектов – 128,4 тыс. рублей.

Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 3,3 тыс. рублей, не оплачены работы по эксплуатации светофорных объектов за декабрь месяц.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей |

6. Муниципальная программа «Обеспечение безопасного природопользования на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3157.

|  | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 402,7 | 1 671,4 | 30,9 |
| местный бюджет | 5 402,7 | 1 671,4 | 30,9 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 21.03.2016 года № 1064.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

По подпрограмме «Экологическая безопасность» освоено 982,3 тыс. рублей, 29,2% к плановым назначениям, в том числе:

- получение гидрологическоо заключения на источники нецентрализованного водоснабжения в д. Малыгино, д. Никитино, д. Нелоба,  п. Басьяновский-66,0 тыс. рублей;

- очистка и дезинфекция источников нецентрализованного водоснабжения в г. В-Салда, пер. Зеленый, 3б; д. Северная ул. Красноармейская,16, ул. Красноармейская 57; д. Никитино, ул. Центральная,9; д. Нелоба, ул. Центральная,78 – 117,0 тыс. рублей;

- проведение мониторинга воды, атмосферного воздуха - 64,3 тыс. рублей;

- проведение экологических выставок, конкурсов, съездов, экологического обучения (оказание транспортных услуг по доставке делегатов 15 съезда «Родники» в г. Екатеринбург в количестве 17 человек) - 13,2 тыс. рублей;

- проведение экологических мероприятий по обращению с отходами производства и потребления-721,1 тыс. рублей:

ликвидация несанкционированных свалок, в количестве 3 штук;

очистка территории береговой зоны;

изготовление и установка предупредительных щитов.

Дополнительно заключены контракты, выполнены работы, но не проведена оплата:

- бурение скважины в д. Малыгино-100,0 тыс. рублей;

- ремонт бетонного купола «Родника» по адресу В-Салда, ул. 1 Мая-19,0 тыс. рублей;

- ликвидация несанкционированных свалок, в количестве 8 штук-250,1 тыс. рублей;

- разработка генеральной схемы санитарной очистки-322,5 тыс. рублей.

- приобретение наградной атрибутики для участников конкурса «Родники» - 38,1 тыс. рублей.

Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 2380,2 тыс. рублей, в том числе:

- строительство полигона ТБО и ПО-1093,5 тыс. рублей.

- дважды не состоялся аукцион (не представлено ни одной заявки на участие в нем) по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения – 382,3 тыс. рублей;

- не оплачены выполненные мероприятия на сумму 729,7 тыс. рублей в связи с недостатком средств в бюджете;

- проведение химико-бактериологических анализов воды источников нецентрализованного водоснабжения – 100,0 тыс. рублей. Мероприятие не выполнено, так как не состоялся аукцион по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения;

- экономия средств в сумме 74,7 тыс. рублей сложилась по результатам торгов.

По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса» освоено 437,9 тыс. рублей, 27,7 % к плановым назначениям:

- обслуживание и содержание  Верхнесалдинского гидроузла - 329,1 тыс. рублей (оплата произведена за 1 квартал 2016 года);

- комплекс услуг по документационному сопровождению ввода в эксплуатацию Верхнесалдинского гидроузла - 108,8 тыс. рублей (оплата произведена за работы, выполненные в 2015 году).

Дополнительно выполнены, но не оплачены работы по бурению скважины в д. Нелоба на сумму 100,0 тыс. рублей.

Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 1145,8 тыс. рублей, в том числе:

- обслуживание и содержание  Верхнесалдинского гидроузла, бурение скважины в связи с  недостатком средств в бюджете - 1087,4 тыс. рублей;

- комплекс услуг по документационному сопровождению ввода в эксплуатацию Верхнесалдинского гидроузла в сумме 36,5 тыс. рублей, так как не завершен капитальный ремонт ГТС;

- экономия средств в сумме 21,9 тыс. рублей сложилась по результатам торгов.

По подпрограмме «Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов» освоено 251,2 тыс. рублей, 55% к плановым назначениям, в том числе:

- очистка лесов от мусора (ликвидировано 8 свалок) - 236,6  тыс. рублей;

- изготовление, установка и размещение стендов, аншлагов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в городских лесах- 14,6 тыс. рублей.

Дополнительно выполнены, но не оплачены работы по устройству противопожарных разрывов и минерализованных полос на сумму 97,0 тыс. рублей.

Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 205,3 тыс. рублей, в том числе:

- выполненные, но не оплаченные работы в связи с  недостатком средств в бюджете – 97,0 тыс. рублей;

- экономия средств в сумме 108,3 тыс. рублей сложилась по результатам торгов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Существенное недофинансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего. Некорректно спланирован объём финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки перечня программных мероприятий, оптимизации системы управления. |

7. Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 10.11.2014 № 3405.

|  | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 15 061,0 | 12 142,1 | 80,6 |
| местный бюджет | 15 061,0 | 12 142,1 | 80,6 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |
| План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 03.03.2016 года № 841. В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм. По подпрограмме «Профилактика правонарушений на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 409,1 тыс. рублей, 41,2% к плановым назначениям, в том числе: профилактика экстремизма и укрепление межнационального согласия (оплата контрактов за 2015 год по организации фестиваля национальных культур «Возьмемся за руки, друзья» и приобретению призов)- 120,0 тыс. рублей; профилактика терроризма- 159,0 тыс. рублей: проведено 9 семинаров по профилактике терроризма с населением городского округа с председателем общественной организации инвалидов войны в Афганистане Степанов И.В.- 135,0 тыс. рублей; приобретены призы на конкурс рисунков «Молодежь против террора»- 20,0 тыс. рублей; тех. обслуживание охранной сигнализации ГТС (по договору 2015 года) -4,0 тыс. рублей. Дополнительно приобретена, но не оплачена эмаль-аэрозоль для проведения городского конкурса рисунков «Молодежь против террора» в сумме 31,6 тыс. рублей в связи с недостатком средств в бюджете. профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних и молодежи- 90,0 тыс. рублей: приобретены призы на организацию профилактической игры «Путешествие в Правоград» по правам для детей и подростков- 50,0 тыс. рублей; приобретены призы на проведение акции по профилактике правонарушений несовершеннолетних «Светлые надежды-темные опасения»-10,0 тыс. рублей; организована экскурсия в Верхнюю Пышму в музей военной техники «Боевая слава Урала» для детей, состоящих на профилактических учетах в ТКДН и ЗП и ПДН (25 чел)-30,0 тыс. рублей. профилактика социально - значимых заболеваний- 30,1 тыс. рублей: в апреле месяце на территории загородного оздоровительного лагеря «Лесная сказка» проведены профилактические сборы учащейся молодежи «Истина, рожденная в веках» (60 участников). Мероприятие направлено на профилактику ВИЧ-инфекции (приобретение подарков, услуг на проживание, транспортные услуги)- 30,1 тыс. рублей. Дополнительно проведены, но не оплачены следующие мероприятия: приобретена печатная продукция на тему ВИЧ-инфекция, алкоголизм и наркомания- 46,5 тыс. рублей; организован при содействии с АНО «Салда – город возможностей» круглый стол на тему «Профилактика наркомании и алкоголизма в семьях», приобретены футболки, бейсболки- 29,4 тыс. рублей; организован цикл семинаров по алкоголю, наркомании и ВИЧ среди учащихся и руководителей образовательных организаций – 94,9 тыс. рублей; закуплены для организации профилактических акций проф. материалы (витамины, презервативы)- 45,0 тыс. рублей. профилактика дорожной безопасности и правонарушений в общественных местах, на улицах- 10,0 тыс. рублей: приобретены призы на проведение городских соревнований «Безопасное колесо-2016». Дополнительно проведены, но не оплачены следующие мероприятия: доставка команды в о/л «Таватуй» для участия в областных соревнованиях Безопасное колесо-2016» (транспортные услуги)-20,0 тыс. рублей; приобретение наградной атрибутики по ПДД для проведения профилактических акций, конкурсов по безопасности дорожного движения -50,0 тыс. рублей. Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 584,9 тыс. рублей, в том числе: обеспечение технического обслуживания системы видеонаблюдения Верхнесалдинского ГТС в 2016 году в сумме 39,4 тыс. рублей, в связи с тем, что не заключен контракт по причине проведения ремонтных работ на ГТС; 2. изготовление стендов по профилактике терроризма в сумме 20,0 тыс. рублей. Мероприятие не выполнено; 3. создание системы видеонаблюдения «Безопасный город» в местах массового пребывания людей (установка видеокамер в парке им. Гагарина) - 174,0 тыс. рублей. Мероприятие не выполнено; выполненные, но не оплаченные работы в связи с недостатком средств в бюджете – 317,4 тыс. рублей; организация и проведение семинаров по профилактике экстремизма и межнациональных отношений - 30,0 тыс. рублей (семинар организован бесплатно); экономия – 4,1 тыс. рублей. По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 1 252,7 тыс. рублей, 56,4% к плановым назначениям, в том числе: обеспечение пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа – 85,4 тыс. рублей: приобретены пожарные щиты (в комплекте) -8 штук- 72,0 тыс. рублей; приобретены ГСМ для мото-инструмента -13,4 тыс. рублей. повышение противопожарной защищенности территории Верхнесалдинского городского округа – 1040,1 тыс. рублей: разработка проекта, монтаж и наладки системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании общежития № 3 (контракт 2015 года) – 341,1 тыс. рублей; замена пожарных гидрантов (контракт 2015 года) – 198,2 тыс. рублей; противопожарное опахивание населенных пунктов – 255,3 тыс. рублей; приобретение пожарных рукавов – 122,0 тыс. рублей; приобретение противоэнцефалитных костюмов – 20,0 тыс. рублей; приобретение резиновых сапог пожарного – 19,0 тыс. рублей; изготовление баннера – 25,3 тыс. рублей; приобретение энциклопедии (50 штук) – 30,0 тыс. рублей; изготовление блокнотов, значков – 9,2 тыс. рублей; изготовление светоотражающих браслетов – 20,0 тыс. рублей. Дополнительно заключены, но не оплачены договора на: изготовление призов, печатной продукции на сумму 42,4 тыс. рублей; изготовление листовок -10,0 тыс. рублей. создание условий для организации и функционирования добровольной пожарной охраны – 127,2 тыс. рублей: страхование добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами – 27,3 тыс. рублей; обучение добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами – 99,9 тыс. рублей. В Верхнесалдинском городском округе создано 4 ДПО с численностью 24 человека. Меры пожарной безопасности обеспечиваются в д. Северная (9 чел.), в д. Нелоба (4 чел.), в д. Никитино (5 чел.), в п. Басьяновский (6 чел.) Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 967,3 тыс. рублей, в том числе: не состоялся конкурс по приобретению мотокосы на 15,0 тыс. рублей (не представлено ни одной заявки на участие в нем); не представлены счета на приобретение горюче - смазочного материала для мото-инструмента на сумму 24,6 тыс. рублей; не проведен аукцион на устройство площадки для забора воды пожарными машинами из водоема (пос. Ива) в сумме 593,2 тыс. рублей (принято решение о переносе срока по устройству пирса на 2017 год); не состоялся аукцион на приобретение дымососа с бензиновым двигателем на сумму 85,0 тыс. рублей, в связи с отсутствием потенциальных поставщиков; отменен конкурс на приобретение пожарных гидрантов (в комплекте) в связи с поздними сроками подготовки документов -110,0 тыс. рублей; не в полном объеме представлены документы для премирования добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности – 50,5 тыс. рублей; выполненные, но не оплаченные работы в связи с недостатком средств в бюджете – 52,4 тыс. рублей; не в полном объеме израсходованы средства на приобретение наградной атрибутики – 25,9 тыс. рублей; экономия по результатам торгов -10,7 тыс. рублей. По подпрограмме «Совершенствование гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 212,8 тыс. рублей,25,2% к плановым назначениям, в том числе: обеспечение оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций- 84,7 тыс. рублей: обеспечение функционирования системы оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования) – 75,4 тыс. рублей; оплата по договору размещения имущества от 10.05.2011г. № 1126-11 (оплата долга по решению Арбитражного суда от 21.01.2016 дело № А60-46418/2015) -10,5 тыс. рублей. Дополнительно заключен, но не оплачен договор на техническое обслуживание аппаратуры оповещения «Грифон» -74,3 тыс. рублей. обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий и при чрезвычайной ситуации – 128,1 тыс. рублей: приобретение тренажера первой помощи и набора имитаторов ранений и поражений. обеспечение безопасности людей на водных объектах. Заключен, но не оплачен договор на изготовление листовок -10,0 тыс. рублей. Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 630,2 тыс. рублей, в том числе: не проводился конкурс на поставку и монтаж оборудования муниципальной комплексной системы экстренного оповещения населения Верхнесалдинского городского округа на базе аппаратуры АПК «Грифон» на сумму 316,6 тыс. рублей, так как не представлено ни одного предложения об обосновании начально - максимальной цены контракта; не заключен договор на техническое обслуживание комплекса технических и программных средств оповещения «Грифон» -22,0 тыс. рублей; экономия средств в сумме 91,0 тыс. рублей на проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей образовалась в связи с отсутствием нормативно – правового документа, определяющего порядок формирования пунктов выдачи средств индивидуальной защиты; не состоялся конкурс на приобретение 2 гидрокостюмов и спасательного конца на сумму 87,0 тыс. рублей, так как не представлено ни одной заявки на участие в нем; на меньшую сумму заключен договор на изготовление листовок -21,0 тыс. рублей; не оплачено соглашение о расторжении договора размещения имущества от 10.05.2011 № 1126-11 в сумме 7,0 тыс. рублей, так как не представлены подлинники документов; выполненные, но не оплаченные работы в связи с недостатком средств в бюджете – 84,3 тыс. рублей; экономия – 1,3 тыс. рублей. По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» освоено 10 267,5 тыс. рублей, 93,3% от плановых назначений. Бюджетные средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа». Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 736,5 тыс. рублей. Экономия средств по заработной плате в муниципальном казенном учреждении «Учреждение гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» образовалась в связи с наличием вакантных должностей, в том числе операторов системы «112». Оценка эффективности реализации муниципальной программы Оценка полноты финансирования Существенное недофинансирование Оценка достижения плановых значений показателей Средняя результативность (недовыполнение плана) Оценка эффективности реализации муниципальной программы Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего. Некорректно спланирован объём финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей. 8. Муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 07.06.2014 № 2186. План, тыс. рублей Факт, тыс. рублей Исполнение, % Всего 1 432,6 1387,6 96,9 местный бюджет 494,0 478,5 96,9 межбюджетные трансферты 938,6 909,1 96,9 План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 20.02.2016 года № 783. В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию одной подпрограммы. По подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» освоено 1 387,6 тыс. рублей, 96,9 к плановым назначениям. 07 апреля 2016 года между администрацией Верхнесалдинского городского округа и Фондом «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» (далее – Фонд) заключено Соглашение о предоставлении субсидий из бюджета Верхнесалдинского городского округа на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие и поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» в 2016 году. Субсидии предоставляются Фонду на реализацию следующего мероприятия: «Создание и (или) обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». Для реализации подпрограммы приняты постановления администрации Верхнесалдинского городского округа: от 07.04.2016 № 1217 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий Фонду «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» из бюджета Верхнесалдинского городского округа на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие и поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» в 2016 году; от 04.07.2016 № 2152 «О городском конкурсе среди субъектов малого и среднего предпринимательства на звание «Предприниматель года 2016»; от 30.08.2016 № 2829 «О проведении Дня предпринимателя на территории Верхнесалдинского городского округа в 2016 году». Решением Наблюдательного совета Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» утверждены: положение о порядке предоставления информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства от 19.02.2016 № 1-2016; положение о порядке предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат по оплате базового комплекса услуг Верхнесалдинского бизнес инкубатора от 19.04.2016 № 2-2016; положение о порядке предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по проведению семинаров, круглых столов, вэбинаров от 19.04.2016 № 2-2016; положение о порядке предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров от 19.04.2016 № 3-2016; положение о порядке формирования базы данных инвестиционных площадок, расположенных на территории муниципального образования, от 05.09.2016 № 4-2016; положение по разработке бизнес-планов актуальных на территории Верхнесалдинского городского округа от 05.09.2016 № 4-2016; положение о порядке развития молодёжного предпринимательства - «Школа бизнеса» от 05.09.2016 № 5-2016. За 2016 год, согласно плану работы Фонда на 2016 год и плана работы Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, проведена следующая работа: формирование базы данных инвестиционных площадок, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа: проведена информационная работа через электронные средства массовой информации; направлены запросы хозяйствующим субъектам для занесения в базу данных инвестиционных площадок; проведён сбор информации о свободных объектах; подготовлен перечень рыночных ниш для рассмотрения на заседании комиссии по перспективам развития малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа; рассмотрен и утвержден перечень рыночных ниш на заседании комиссии по перспективам развития малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа от 02.06.2016; организованы и проведены встречи с СМСП, владельцами инвестиционных площадок; на основании полученной информации направлены запросы в администрацию Верхнесалдинского городского округа; подготовлен перечень инвестиционных площадок соответствующий рыночным нишам; утвержден перечень инвестиционных площадок соответствующий рыночным нишам на заседании комиссии по перспективам развития малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа в целях дальнейшей работы по составлению бизнес-планов от 03.08.2016; сформирована база данных инвестиционных площадок, совместно с ООО «Игрикс» (договор № от 03.06.16г.), в неё были внесены 12 муниципальных площадок и 6 частных. База данных размещена на официальном сайте Фонда. разработка бизнес-планов, актуальных для Верхнесалдинского городского округа: утверждены проекты бизнес-планов на заседании комиссии по перспективам развития малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа от 03.08.2016; проведён сбор материалов о состоянии и размещении субъектов малого и среднего предпринимательства по отраслям на территории Верхнесалдинского городского округа; организованы и проведены встречи с представителями предпринимательского сообщества, заинтересованными в получении поддержки по разработке бизнес - планов и информации об инвестиционных площадках, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа; составлен перечень бизнес-планов; проведен сбор аналитических материалов для разработки бизнес-планов. Под инвестиционные площадки и инвесторов были разработаны 4 бизнес проекта (с привлечением ООО «Игрикс», договор №1 от 03.06.16г.), на сайте Фонда размещены резюме бизнес проектов. Бизнес план «Банный комплекс»: сумма инвестиций 13 000 000,00 рублей, срок окупаемости проекта 1 год 9 месяцев, создание 17 рабочих мест в д. Северная. Бизнес план «КФХ «Фермерский клуб»: сумма инвестиций 10 000 000,00 рублей, срок окупаемости 3 года, создание 6 рабочих мест в д. Нелоба. Бизнес план «Гостиница для домашних животных»: сумма инвестиций 4 100 000,00 рублей, срок окупаемости 2 года 9 месяцев, создание 8 рабочих мест. Расположение: г. Верхняя Салда 350 м от коллективного сада № 2. Бизнес план «Радоновая водолечебница»: сумма инвестиций 32 500 000,00 рублей, срок окупаемости 2,5 года, создание 14 рабочих мест. Расположение: участок земли юго-восточная часть д. Нелоба. Развитие молодёжного предпринимательства – «Школа бизнеса»: участниками проекта стали 50 учащихся Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Верхнесалдинского авиаметаллургического техникума» «ВСАМТ», в возрасте 16-35 лет; проведены 8 практических семинаров-лекций по маркетинговым и организационно-правовым аспектам начала предпринимательской деятельности с привлечением ООО «Группа «Велес-Менеджмент» (договор № ШБ-7 от 12.09.16); совместно с бизнес-тренерами ООО «Группа «Велес-Менеджмент» участниками проекта написано 10 бизнес-планов; на конкурс «Молодёжных проектов» было заявлено 5 бизнес-планов (4 групповых проекта и один индивидуальный). Все конкурсанты были отмечены в номинациях и награждены на празднике «День предпринимателя – 2016» 12.11.2016; для участников проектов Фондом организованы экскурсии: - ИП Кокшаров И.В. магазин «Промтовары»; - ИП Артёмов М.В. компания «АртМак». Создана группа в контакте «Школа бизнеса Верхняя Салда», где была представлена информация о ходе реализации проекта. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства: полностью модернизирован и обновлен официальный сайт Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» http://www.biznes-vs.ru/ и функционирует с 01.04.2016. В 2016 году был заключен договор с ООО «ТКСистемы» на техобслуживание и поддержку сайта; добавлены следующие разделы к ранее существующим: «Календарь событий», где отражаются мероприятия Фонда и партнёров Фонда; «Инвестору» – отражаются инвестиционные проекты, инвестиционные площадки, перечень бизнес-планов; «Инструменты поддержки», где добавлены материалы «Школа бизнеса»; «Медиа – пресса»; «Фотогалерея» - видеоматериалы СМСП, о Фонде; Общее количество выложенных информационных материалов - 42, новостей - 41. Количество посещений сайта составило: просмотры - 3170, посетители сайта - 835. Доля новых посетителей сайта – 99%. Можно оформить подписку на новости Фонда, заполнив форму по специальной ссылке на главной странице сайта. Подписчиков на конец декабря 2016 года - 58. Сделано 3 рассылки подписчикам сайта. В социальных сетях «В контакте» созданы 2 группы, ссылки указаны на сайте Фонда: Фонд «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» https://vk.com/vscrp; «Школа бизнеса Верхняя Салда» https://vk.com/shb_vsalda. 5. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности: разработан и согласован план мероприятий с главой Верхнесалдинского городского округа с главой администрации Верхнесалдинского городского округа К.С. Ильичёвым: на Координационном Совете по развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе назначена дата проведения выставки-ярмарки в рамках проведения «Дня предпринимателя» - 12 ноября 2016 года на территории Верхнесалдинского городского округа; проведено спортивное мероприятие (турнир по волейболу среди предпринимателей, студентов и муниципальных служащих – 70 человек приняло участие) – 26 мая 2016 года (День российского предпринимательства); проведен семинар «Основы предпринимательской деятельности», с привлечением АНО «Образовательный центр «Икар» - число участников мероприятия - 5; проведен семинар «Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсах на предоставление услуг для государственных и муниципальных нужд», с привлечением АНО ДПО «УЦ Развитие» - число участников мероприятия - 22; проведен семинар «Изменения в налогообложении, бухгалтерском учёте, налоговой отчётности для субъектов малого и среднего предпринимательств», с привлечением АНО ДПО «Уральский региональный Учебный центр «Новатор» - число участников мероприятия - 63; проведен семинар «Трудовое законодательство. Кадровый учёт. Начисление заработной платы», с привлечением АНО «Образовательный центр «Икар» - число участников мероприятия - 20; проведен круглый стол «Права и обязанности предпринимателей при проведении контрольно-надзорных мероприятий», с привлечением АНО «Институт регионального развития при Уральской Торгово-промышленной палаты» - число участников мероприятия – число участников - 17; проведен круглый стол «Встреча с успешным предпринимателем», с привлечением АНО «Институт регионального развития при Уральской Торгово-промышленной палаты» - число участников мероприятия – число участников - 32; проведена выставка-ярмарка «Малый и средний бизнес Верхнесалдинского городского округа» - 12 ноября 2016года – число участников 70 СМСП (выставку посетили 400 человек). Проведён конкурс «Лучший предприниматель-2016года», 3 СМСП награждены на празднике «День предпринимателя - 2016» 12.11.16; проведено интернет-голосование в 5 номинациях, победители 5 СМСП также награждены на празднике «День предпринимателя - 2016» 12.11.16; проведен круглый стол «Инструменты государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», с привлечением АНО «Образовательный центр «Икар» - число участников мероприятия - 13. 6. Субсидирование затрат резидентов бизнес-инкубатора по оплате аренды помещений бизнес-инкубатора. Получатели средств – ИП Гараев Р.А., ИП Пипер А.В., ООО «ПП Мангуст», ООО «Уралклимат». Общая сумма: 166,99 тыс. руб. Получатели поддержки занесены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и размещены на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа. Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 45,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в сумме 29,5 тыс. рублей, средства местного бюджета – 15,5 тыс. рублей. Не освоены средства в связи с уменьшением количества резидентов бизнес - инкубатора (на 2 чел.), имеющих право на предоставление субсидии на компенсацию расходов по оплате базового комплекса услуг Верхнесалдинского бизнес – инкубатора. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Оценка полноты финансирования Полное финансирование Оценка достижения плановых значений показателей Высокая результативность Оценка эффективности реализации муниципальной программы Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. 9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.08.2014 № 2573. План, тыс. рублей Факт, тыс. рублей Исполнение, % Всего 2 736,6 1 138,8 41,6 местный бюджет 2 679,5 1 081,7 40,4 межбюджетные трансферты 57,1 57,1 100,0 План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 15.01.2016 года № 14. В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм. По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 754,8 тыс. рублей, 60,9% к плановым назначениям. Средства направлены на организацию и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта. В отчетном году проведены: городская Спартакиада школ городского округа по баскетболу среди сборных команд 8-х классов (юноши, девушки); личное первенство Верхнесалдинского городского округа среди образовательных учреждений по настольному теннису; XXXIV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2016»; спортивный праздник, посвященный Дню Защитника Отечества; соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады школ городского округа (5 классы, юноши, девушки); соревнования по лыжным гонкам «Лыжный марафон – 2016»; открытые соревнования по лыжным гонкам памяти Ивана Глинкина; открытые соревнования по лыжным гонкам «Скиатлон»; соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады бюджетных организаций (индивидуальная гонка); открытые соревнования по лыжным гонкам «Закрытие зимнего спортивного сезона» памяти Г. Ивановой; открытый областной турнир по самбо памяти Г.П. Сабурова; зимний фестиваль ГТО среди сборных команд образовательных учреждений Верхнесалдинского городского округа; 28 июля 2016 года проведены соревнования по гребле в зачет Спартакиады бюджетных организаций и предприятий Верхнесалдинского городского округа (58 чел.); 29-30 июля-01 августа 2016 года проведена Спартакиада оздоровительных лагерей Верхнесалдинского городского округа (300 чел.); 13 августа 2016 года проведен спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника, (300 чел.); проведено Первенство Свердловской области по ОФП среди лыжников (юноши, девушки, юниоры, юниорки) (150 чел.); проведена Спартакиада среди людей с ограниченными возможностями; 24 сентября 2016 проведен Всероссийский День бега «Кросс нации – 2016» (5200 чел.) и легкоатлетический пробег памяти А.А. Евстигнеева в рамках Всероссийского Дня бега (200 чел). Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 484,2 тыс. рублей, в том числе: заключенные, но не оплаченные договора на оплату транспортных расходов и на приобретение наградной атрибутики для участников соревнований в сумме 137,4 тыс. рублей, в связи с недостатком средств в бюджете; экономия средств в сумме 346,8 тыс. рублей сложилась по результатам проведенных торгов. По подпрограмме «Развитие потенциала молодежи в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 38,0 тыс. рублей, 3,4% к плановым назначениям. В отчетном году организованы и проведены мероприятия: первые образовательные рождественские чтения Верхнесалдинского городского округа (300 чел) на территории Духовно-просветительского центра «Сретение»; 19-я научно-практическая конференция учащихся образовательных учреждений городского округа «Моя страна - моя Россия. Проектируем будущее»; расширенное заседание межведомственного совета областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по реализации Всероссийской демографической программы «Святость материнства» на территории Верхнесалдинского городского округа. городская акция «Молодежь за чистый город». Привлечены школьники и педагоги средних общеобразовательных учреждений, студенты техникумов (50 чел.), волонтеры общественных организаций (100 чел.), молодежная организация ВСМПО (10 чел.); уборка и благоустройство мемориальных объектов закрепленными организациями; уборка детского парка по ул. Парковая, Комсомольская аллея, набережная Верхнесалдинского пруда, парка Труда и Победы; участие в фестивалях «Мы все можем» для детей с ограниченными возможностями, «Город мастеров», организованных Управлением социальной политики по Верхнесалдинскому району (предоставлены помещение, призы); организован муниципальный этап «Лучшая семья» областного конкурса «Семья года - 2016». Победителями стала семья Стрельцовых. Всем участникам вручены ценные призы (бытовая техника); организован городской танцевальный проект «Славим человека труда». Участие приняли 600 чел; организована профилактическая акция «Зарядка для жизни», направленная на формирование здорового образа жизни, Танцевальный флешмоб, анкетирование, раздача буклетов в разных частях города. Охват 1000 человек; в рамках плана мероприятий по проведению «Дня молодого избирателя» совместно с территориальной избирательной комиссией организован конкурс-викторина по избирательному праву «Я избиратель» среди обучающихся общеобразовательных школ округа и двух техникумов. Участие приняли 70 человек; участие в подготовке итогового торжественного мероприятия по награждению учащихся общеобразовательных школ за достигнутые успехи в конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях, лидеров самоуправления (награждение, предоставление призов); участие в подготовке и организации праздничных мероприятий к 1 июня «Дню защиты детей»; участие в организационном комитете по подготовке к празднованию «Дня Молодежи» и «Дня корпорации», организация мероприятий для детей и молодежи. Заключены контракты на приобретение силиконовых светонакопительных браслетов с логотипом «Верхняя Салда» для призов горожанам (400 штук) и приобретение сувенирной продукции для награждения победителей и участников кулинарного конкурса «Летнее настроение»; организовано летнее трудоустройство несовершеннолетних. Благоустройство и озеленение города. Работа отрядов мэра; на базе оздоровительного лагеря «Лесная сказка» организован слет волонтерских отрядов «Гражданская позиция. Пропагандируем ЗОЖ»» - большой интерактивный практикум по организации различных форм добровольческого движения в образовательных и молодежных общественных организациях, который включает в себя пленарное заседание, распределение на смешанные группы, обучающее занятия групп в рамках «вертушки», психолого-педагогические тренинги, танцы-флешмобы, презентация деятельности каждого волонтерского отряда. Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 1071,0 тыс. рублей, в том числе: на проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи в сумме 1000,0 тыс. рублей; заключенные, но не оплаченные договора на транспортные услуги и на приобретение наградной атрибутики для участников Слета волонтерских отрядов, конкурса Семья года» в сумме 71,0 тыс. рублей в связи в связи с недостатком средств в бюджете. По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 346,0 тыс. рублей, 89% к плановым назначениям. В отчетном периоде: организованы 5-дневные учебные сборы для допризывной молодежи с 23-27 мая на территории Школы № 2. Приобретена военно-полевая форма (108 штук); приобретена наградная атрибутика (медали, кубки) в рамках организации военно-спортивных игр по Горнозаводскому управленческому округу Свердловской области, посвященных 120-летию со дня рождения Г.К. Жукова; приобретены транспортные услуги для перевозки участников окружных соревнований по военно-спортивным играм, посвященных 120-летию со дня рождения Г.К. Жукова на территории г. Новоуральска; организованы городские «Армейские старты», турнир по пейнтболу «Молодежный десант» (приобретены услуги по организации питания); организованы городские соревнования между учащими образовательных учреждений по биатлону «Афганский излом», посвященных 71-летию Великой Победы (100 чел); проведен митинг, посвященный 30-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС (50 чел); организован День призывника (40 призывников) в 42-й тагильской ракетной дивизии; в преддверье 9 мая у мемориала в Парке Труда и Победы состоялась акция «Мы граждане» с торжественным вручением паспортов молодым гражданам (100 чел.); организован городской фестиваль военно-патриотической песни «Наша победа» для дошкольников, учащихся, студентов и работников ВСМПО (приобретены призы); 22 июня организован митинг «День памяти и скорби»; приобретено оборудование и инвентарь для организации, занимающейся патриотическим воспитанием молодежи и допризывной подготовкой к военной службе (спальные мешки, тент, коврик туристический, матрас, палатки и др.); организован оборонно-спортивный оздоровительный проект для допризывной молодежи – сплав по рекам Северного Урала, 35 человек (транспортные услуги, сухой паек); организована доставка до г. Екатеринбург членов ВПК «Витязи» ОУ № 2 для участия в открытом первенстве по армейскому рукопашному бою. Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 42,6 тыс. рублей, в том числе: не оплачены счета на транспортные услуги и приобретение сухого пайка в сумме 42,6 тыс. рублей на проведение мероприятий по подготовке молодых граждан Верхнесалдинского городского округа к военной службе в связи с недостатком средств в бюджете. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Оценка полноты финансирования Существенное недофинансирование Оценка достижения плановых значений показателей Высокая результативность Оценка эффективности реализации муниципальной программы Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего. Некорректно спланирован объём финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения предусмотренного финансирования, корректировки перечня программных мероприятий, оптимизации системы управления |

10. Муниципальная программа «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3153.

|  | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 644 381,6 | 638 506,3 | 99,1 |
| местный бюджет | 234 873,6 | 132 452,0 | 99,0 |
| межбюджетные трансферты | 409 508,0 | 406 054,3 | 99,2 |

Средства бюджета  направлены на реализацию пяти подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено                      262126,8 тыс. рублей, 99,8% к плановым назначениям.

Средства направлены на:

1.организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях - 90984,4 тыс. рублей;

2.финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций – 168033,8 тыс. рублей;

3.финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек- 3108,6 тыс. рублей.

Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 519,9 тыс. рублей в связи с уменьшением количества детодней в связи с проведением карантинных мероприятий и ростом заболеваемости детей.

По подпрограмме «Развитие системы общего образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено                      293253,1 тыс. рублей, 98,4% к плановым назначениям.

Средства направлены на:

1.осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях – 25455,2 тыс. рублей;

2.организацию предоставления общего образования и создание  условий для содержания  детей в муниципальных общеобразовательных  организациях – 65500,9 тыс. рублей;

3.финансовое обеспечение  государственных  гарантий  реализации прав    на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего    общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного  образования детей  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях  в части финансирования расходов на оплату труда общеобразовательных организаций – 192013,6 тыс. рублей;

4.финансовое обеспечение  государственных  гарантий  реализации прав    на  получение  общедоступного  и  бесплатного  начального  общего,  основного  общего,  среднего    общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях  в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения - 9890,9 тыс. рублей;

5.обеспечение проезда обучающихся в пределах территории Верхнесалдинского городского округа (подвоз детей ОУ №1)-392,5 тыс. рублей.

Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 4 791,6 тыс. рублей в связи с уменьшением количества детодней в связи с проведением карантинных мероприятий и ростом заболеваемости детей.

- экономия средств в сумме 4280,6 тыс. рублей (средства местного бюджета в сумме 1026,7 тыс. рублей и средства областного бюджета в сумме 3253,9 тыс. рублей) образовалась в связи с экономией по результатам проведения торгов и в связи с уменьшением количества детодней в связи с проведением карантинных мероприятий и ростом заболеваемости детей;

- экономия средств в сумме 511,0 тыс. рублей сложилась по з/п, по результатам проведения торгов.

По подпрограмме  «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Верхнесалдинском городском округе» освоено 45361,8 тыс. рублей, освоено 99,3% к плановым назначениям.

Средства направлены на:

- организацию предоставления дополнительного образования детей  в муниципальных  организациях дополнительного образования- 30637,9 тыс. рублей;

- развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ- 129,7 тыс. рублей (в том числе средства областного бюджета -77,7 тыс. рублей). За счет выделенных средств приобретены две горизонтальные скамьи для жима и грифы для штанги;

- организацию отдыха и  оздоровления детей и  подростков  в Верхнесалдинском городском округе - 13798,2 тыс. рублей (в том числе средства областного бюджета - 8613,1 тыс. рублей.

За счет бюджетных средств организовано оздоровление детей:

в загородном лагере «Лесная сказка» (768 чел.);

в 9 оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных организациях: школа № 2, школа № 6, школа-интернат № 9, школа № 12, школа № 14, школа-интернат № 17,  школа в д. Никитино, школа в  д. Нелоба, МБОУ ДОД «ДЮСШ» (614 человек).

В рамках подготовки оздоровительных лагерей к летнему оздоровительному сезону 2016 года была проведена аккарицидная обработка территорий общеобразовательных организаций, где разместились оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей.

Кроме того, были проведены замены оконных блоков в игровых комнатах (школа № 2, школа № 6, школа № 14), проведен монтаж системы видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации (МБОУ ДОД «ДЮСШ»), приобретены светильники для обеденного зала, столовой и актового зала (школа № 6), заменены дверные блоки (школа № 14), заменена сантехника в туалете (школа № 12), проведен ремонт пищеблока, ремонт полов в игровых комнатах (школа-интернат № 17), приобретены новые обеденные столы (школа в д. Никитино), появился новый фотоаппарат в школе д. Нелоба.

В загородном оздоровительном лагере «Лесная сказка» провели пропашку земли по периметру, установили сетку для ограждения, досыпали песок на спортивные площадки, спилили деревья, проверили весы на пищеблоке, приобрели бензокосу, провели дезинсекцию, дератизацию помещений, территории, оплатили услуги по лабораторным исследованиям.

- обеспечение мероприятий по организации трудоустройства подростков- 796,0 тыс. рублей.

Муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр» проведены мероприятия по созданию 212 временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний  период.

Средняя заработная плата несовершеннолетнего, трудоустроенного через летнюю молодежную биржу труда составила 3 940,04 рублей.

Из подростков, для которых были созданы временные рабочие места:

5 человек состоят на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних;

10 человек состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

8 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

41 человек из малообеспеченных семей и семей «группы риска».

Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 317,8 тыс. рублей в связи с уменьшением количества детодней в связи с проведением карантинных мероприятий и ростом заболеваемости детей.

- экономия средств в сумме 182,3 тыс. рублей на проведение мероприятий по организации отдыха  детей в каникулярное время сложилась в связи с уменьшение количества детодней по питанию;

- экономия средств в сумме 135,5 тыс. рублей сложилась по организации предоставления дополнительного образования детей  в муниципальных  организациях дополнительного образования.

По подпрограмме  «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Верхнесалдинского городского округа» освоено 13840,7 тыс. рублей, 99,3% к плановым назначениям, в том числе:

1. осуществление мероприятий по капитальному ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения – 8545,7 тыс. рублей.

За счет выделенных средств выполнены следующие работы:

| Наименование учреждения | Виды работ | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| школа №3 | замена системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях структурного подразделения школы № 3 «Межшкольные учебные мастерские» | 176,1 |
| школа-интернат № 9 | перемонтаж пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, установка противопожарных дверей | 299,3 |
| школа № 12 | ремонт полов | 947,0 |
| школа №14 | установка площадки для сбора и вывоза мусора | 90,0 |
| школа-интернат № 17 | замена трубопровода ХВС и монтаж гидранта | 562,3 |
| детский сад № 1 | перемонтаж пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в помещениях, ремонт полов | 1225,9 |
| детский сад № 2 | замена покрытия полов на 1 и 2 этаже | 784,8 |
| детский сад № 4 | замена шлейфов автоматической пожарной сигнализации здания огнестойкими проводами | 93,2 |
| детский сад № 13 | замена полового покрытия, замена труб ХВС | 775,2 |
| детский сад № 17 | Устройство эвакуационных выходов; устройство эвакуационных выходов; замена шлейфов автоматической пожарной сигнализации здания огнестойкими проводами | 469,2 |
| детский сад № 19 | замена оконных блоков | 157,4 |
| детский сад № 20 | замена трубопровода ХВС | 10,0 |
| детский сад № 21 | монтаж шлейфов пожарной сигнализации, подготовительные работы (демонтаж конструкций пола и вывоз мусора), замена покрытия полов из линолеума | 496,5 |
| детский сад № 24 | замена труб теплоснабжения от дома № 97/1 по ул. Энгельса в сторону ДОУ | 8,7 |
| детский сад № 26 | ремонт полов с заменой линолеума на противопожарный в спортзале и на путях эвакуации 2-ого этажа, ремонт полов в группах | 825,6 |
| детский сад № 28 | Текущий ремонт (замена половых покрытий) | 154,5 |
| детский сад № 29 | ремонт полов в помещении; замена кабельной линии системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре | 404,2 |
| детский сад № 41 | замена покрытия полов | 399,7 |
| детский сад № 43 | ремонт полов в группах и музыкальном зале | 458,0 |
| детский сад № 51 | замена кабельной системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре | 73,0 |
| детский сад № 52 | перемонтаж пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре | 135,1 |

2. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей- 5295,0 тыс. рублей (в том числе средства областного бюджета  - 2647,5 тыс. рублей).

За счет средств областного и местного бюджета выполнены следующие виды работ в о/л «Лесная сказка»:

замена оконных и дверных блоков холла и помещений клуба-столовой на конструкции из ПВХ;

ремонт фасада корпусов №3 и №4;

ремонт холла и помещений клуба-столовой;

электромонтажные работы в помещениях клуба-столовой;

устройство отмостки корпусов №3 и №4;

замена дверных блоков в клубе-столовой;

облицовка балок холла и помещений клуба-столовой;

ремонт корпуса  №3;

ремонт лестничного марша корпуса №3;

электромонтажные работы в помещении корпуса №3.

Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 102,9 тыс. рублей - экономия по результатам торгов.

По подпрограмме  «Обеспечение реализации муниципальной  программы «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе до 20121 года» освоено 23 923,9 тыс. рублей, 99,4% к плановым назначениям.

Средства направлены на содержание Управления образования и обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Управлению образования.

Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 143,1 тыс. рублей – экономия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. |

11. Муниципальная программа «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 13.10.2014 № 3108.

|  | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 158 690,6 | 157 105,8 | 99,0 |
| местный бюджет | 117 539,4 | 115 230,8 | 98,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |
| внебюджетные источники | 41 151,2 | 41 875,0 | 101,8 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 28.03.2016 года № 1122.

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию пяти подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие культурно-досуговой деятельности, библиотечного, музейного дела и кинообслуживания населения» освоено 91752,6 тыс. рублей, 99,9% к плановым назначениям, в том числе внебюджетные средства в сумме 32733,3 тыс. рублей:

- организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций – 5112,8 тыс. рублей (в том числе внебюджетные средства в сумме 409,7 тыс. рублей);

- организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек -12000,1 тыс. рублей (в том числе внебюджетные средства в сумме 164,3 тыс. рублей);

- организация деятельности учреждений культуры культурно -досуговой сферы – 66645,02 тыс. рублей (в том числе внебюджетные средства в сумме 27239,2 тыс. рублей) ;

- организация проведения капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства  - 1593,4 тыс. рублей:

ремонт полов в МБУК ЦБС по адресу: г. В-Салда, ул. Воронова,12-1-669,9 тыс. рублей;

обследование козырька над главным входом с разработкой технических решений по усилению строительных конструкций с достаточной степенью детализации, позволяющих выполнить работы по усилению в натуре в МАУК «Кинотеатр «Кедр» - 90,0 тыс. рублей;

ремонт входной группы в МАУК «Кинотеатр «Кедр»-665,2 тыс. рублей;

ремонт отмостки здания, устройство гидроизоляции фундамента в МАУК «Кинотеатр «Кедр»- 168,3 тыс. рублей.

- организация мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы муниципальных учреждений культуры - 495,1 тыс. рублей:

пополнение библиотечного фонда 289,6 тыс. рублей;

восстановление лакокрасочного покрытия концертного рояля в МАУК «ЦКДК»- 140,0 тыс. рублей;

создание условий для показа национальных фильмов (приобретение кресел для МАУК «Кинотеатр «Кедр») – 5906,1 тыс. рублей (в том числе субсидия из федерального бюджета некоммерческой организации в сумме 4920,1 тыс. рублей);

приобретение оргтехники  и сейфа для МКУ «ЦБУК»- 65,5 тыс. рублей.

- создание условий для показа национальных фильмов в                          Верхнесалдинском городском округе -5906,1 тыс. рублей (в том числе внебюджетные средства в сумме 4920,1 тыс. рублей).

Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 71,43 тыс. рублей – экономия.

По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры» освоено 59885,1 тыс. рублей, 98,2% к плановым назначениям, в том числе внебюджетные средства в сумме 9141,7 тыс. рублей:

1. организация деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в  сфере культуры- 59291,3 тыс. рублей (в том числе внебюджетные средства в сумме 9141,7 тыс. рублей);

2. проведение капитальных  и текущих ремонтов муниципальных учреждений   дополнительного образования детей в сфере культуры – 190,8 тыс. рублей:

монтаж пожарной сигнализации в здании МБУ ДО «ЦДТ» по адресу:      В-Салда, ул. Воронова,13/1- 88,8 тыс.  рублей;

ремонт театрального зала в здании МБУ ДО «Верхнесалдинская ДШИ»- 102,0 тыс. рублей (перечислен аванс 30%).

- Укрепление материально - технической базы муниципальных учреждений  дополнительного образования детей в сфере культуры – 165,0 тыс. рублей.

Выполнен ремонт салонного рояля «Ленинград» в детской школе искусств.

Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 1199,2 тыс. рублей, в том числе:

- ремонт театрального зала в здании МБУ ДО «Верхнесалдинская ДШИ» в сумме 237,9 тыс. рублей. Договор заключен 12.12.2016, окончание работ – 30.06.2017;

- монтаж вентиляции в здании МБУ ДО «Верхнесалдинская ДШИ» в сумме 961,5 тыс. рублей. Выделенные бюджетные ассигнования не освоены, так как согласно локальных смет выделенных средств не достаточно.

По подпрограмме «Развитие кадрового потенциала» освоено 44,9 тыс. рублей, 89,8% к плановым назначениям.

Средства направлены на повышение квалификации специалистов  учреждений культуры, аппарата управления культуры и муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры».

Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 5,1 тыс. рублей- экономия.

По подпрограмме «Энергосбережение в сфере культуры» средства в сумме 405,4 тыс. рублей не освоены.

Бюджетные средства выделены на замену окон в здании МБУК «Верхнесалдинский краеведческий музей». Средства не освоены в связи с аварийным состоянием здания.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 5423,2 тыс. рублей, 99,5% к плановым назначениям.

Бюджетные средства направлены на обеспечение деятельности Управления культуры, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» и на социальные выплаты гражданам.

Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 28 тыс. рублей – экономия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |

12. Муниципальная программа «Строительство объектов социальной сферы Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3052

|  | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 319 574,0 | 300 397,6 | 94,0 |
| местный бюджет | 122 668,6 | 116 442,8 | 94,9 |
| межбюджетные трансферты | 196 905,4 | 183 954,8 | 93,4 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 13.01.2016 года № 4.

В соответствии с планом мероприятий бюджетные средства направлены на:

- строительство объекта капитального строительства «Общеобразовательная школа № 1 им. А.С. Пушкина на 550 мест в г. Верхняя Салда» - 263380,9 тыс. рублей (в том числе средства областного бюджета в сумме 183954,8 тыс. рублей, средства местного бюджета в сумме -79426,1 тыс. рублей);

- осуществление авторского надзора по строительству объекта капитального строительства «Общеобразовательная школа № 1 им. А.С. Пушкина» - 587,7 тыс. рублей;

- подготовку документов, проведение испытаний, экспертиз, замеров для открытия школы - 475,1 тыс. рублей;

- приобретение оборудования, инвентаря и учебно-наглядных  пособий  для комплектования  школы – 36 541,6 тыс. рублей.

Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 19 176,4 тыс. рублей (в том числе средства областного бюджета в сумме 12 950,6 тыс. рублей).

- не освоены средства по строительству школы в сумме 18453,1 тыс. рублей в связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию, в связи с исключением некоторых видов работ из смет;

- экономия по приобретению оборудования в сумме 723,2 тыс. рублей образовалась по результатам торгов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. |

13. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 22.08.2014 № 2674.

|  | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 7 174,1 | 6 415,5 | 89,4 |
| местный бюджет | 7 174,1 | 6 415,5 | 89,4 |
| межбюджетные трансферты | - | - |  |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 14.03.2016 года № 944.

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

По подпрограмме «Управление муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества Верхнесалдинского городского округа» освоено 742,0 тыс. рублей, 74,0% к плановым назначениям, в том числе:

- выявление имущества, имеющего признаки бесхозяйного, проведение кадастровых работ, осуществление постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества с последующей регистрацией права собственности округа -280,7 тыс. рублей.

Заключено 5 договоров на проведение кадастровых работ в отношении 91 объекта бесхозяйного имущества.

- проведение  кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, изготовление технических планов, получение кадастровых паспортов для передачи объектов в аренду и приватизации -173,5 тыс. рублей.

Заключено 9 договоров на выполнение кадастровых работ по 21 объекту муниципальной собственности;

- выполнение работ по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом или проведение рыночной оценки стоимости имущества для приватизации -150,0 тыс. рублей.

Заключены и исполнены договора на 16 объектов муниципального имущества.

- содержание, текущий и капитальный ремонт объектов,   составляющих муниципальную казну  городского округа – 66,1 тыс. рублей.

Заключен договор на  охрану объекта, составляющего муниципальную казну городского округа.

- расходы по уплате НДС в федеральный бюджет при зачислении в местный бюджет денежных средств от реализации муниципального имущества, поступивших  от покупателя – физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем -71,7 тыс. рублей.

Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 261,2 тыс. рублей, в том числе:

- по расходам на выявление имущества, имеющего признаки бесхозяйного, проведение кадастровых работ, осуществление постановки на учет в качестве бесхозяйного имущества с последующей регистрацией права собственности округа в сумме 90,2 тыс. рублей в вязи с тем, что расторгнуты 2 договора в отношении двух объектов коммунального хозяйства в виду планируемого демонтажа здания на сумму 86,0 тыс. рублей и не оплачены счета в связи с недостатком средств в бюджете;

- по расходам на выполнение кадастровых работ в сумме 76,5 тыс. рублей, в связи с тем, что 3 договора расторгнуто, 1 договор исполнен частично, ввиду принятия кадастровым органом решения об отказе в осуществлении кадастрового учета. В связи с приостановкой государственного кадастрового учета не исполнен контракт 2015 года на выполнение кадастровых работ в отношении нежилых помещений;

3. по расходам на содержание, охрану, текущий и капитальный ремонт объектов, составляющих муниципальную казну городского округа в сумме 66,2 тыс. рублей в связи с тем, что не оплачены счета в связи с недостатком средств в бюджете;

4. по расходам по уплате НДС в федеральный бюджет при зачислении в местный бюджет денежных средств от реализации муниципального имущества, поступивших от покупателя – физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем в сумме 28,3тыс. рублей в ввиду того, что не состоялся аукцион по продаже муниципального объекта по ул. Труда, 12 , по ул. Энгельса д.87, корпус 1по причине отсутствия заявок.

По подпрограмме «Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского городского округа» освоено 342,6 тыс. рублей, 75,5% к плановым назначениям, в том числе:

- проведение  кадастровых работ и государственного кадастрового учета в отношении земельных участков в целях оформления права муниципальной собственности  либо в целях подготовки к предоставлению земельных участков на торгах, а также в целях реализации закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» - 239,6 тыс. рублей.

Заключено 11 договоров на выполнение кадастровых работ. Все работы выполнены;

- проведение рыночной оценки годовой арендной платы за земельные участки или проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в целях предоставления земельных участков на торгах – 103,0 тыс. рублей.

Заключены  договора на выполнение работ по оценке шести земельных участков.

Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 111,2 тыс. рублей, в том числе:

- не заключен договор на проведение кадастровых работы под локальные очистные сооружения в г. Верхняя Салда на сумму 54,2 тыс. рублей по причине отсутствия Приказа МУГИСО о предварительном согласовании предоставления земельного участка. Заявление от КУИ было направлено в МУГИСО после утверждения изменений в проект межевания территории;

- выполненные, но не оплаченные договора по проведению кадастровых работ – 53,3 тыс. рублей, в связи с отсутствием средств в бюджете;

- экономия -3,7 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа до 2021 года освоено 5330,9 тыс. рублей.

Средства направлены на содержание Комитета по управлению имуществом Верхнесалдинского городского округа.

Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 386,2 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Средняя результативность (недовыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования |

14. Муниципальная программа «Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 14.10.2014 № 3147.

|  | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 33 677,6 | 32 699,5 | 97,1 |
| местный бюджет | 33 547,6 | 32 583,1 | 97,1 |
| межбюджетные трансферты | 130,0 | 116,4 | 89,5 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 01.02.2016 года № 418.

В соответствии с планом мероприятий бюджетные средства направлены на:

- осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий;

- финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции;

- содержание главы и администрации Верхнесалдинского городского округа;

- проведение ремонта административного здания.

Не освоены средства на реализацию программы в сумме 978,1 тыс. рублей, в том числе:

- экономия в сумме 13,6 тыс. рублей образовалась в связи с тем, что у муниципалитета отсутствует потребность в расходах, связанных с публикацией списков кандидатов в средствах массовой информации;

- экономия в сумме 38,2 тыс. рублей по ремонту административного здания по результатом торгов;

- в связи с применением регрессивной ставки по страховым взносам.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, выделения дополнительного финансирования. |

15. Муниципальная программа «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.09.2014 № 2884.

|  | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 119 233,1 | 114 066,2 | 95,7 |
| местный бюджет | 1 939,1 | 1 682,5 | 86,8 |
| межбюджетные трансферты | 117 294,0 | 112 383,7 | 95,8 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 12.02.2016 года № 552.

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

По подпрограмме «Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском городском округе» освоено 1 626,3 тыс. рублей, 85,3% к плановым назначениям.

В отчетном периоде организована и проведена следующая работа:

1)	для 133 граждан предоставлены меры социальной поддержки в денежной форме в виде:

ежемесячных денежных выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа». Ежемесячно на лицевой счет восьми человек перечисляется денежное вознаграждение в размере 5 750  рублей;

ежеквартальных денежных выплат инвалидам 1, 2 группы, находящимся на программном гемодиализе. 13 больным оказывается материальная помощь на проезд в гемодиализный центр г. Нижний Тагил в размере 3 000 рублей в квартал;

единовременных денежных выплат детям-инвалидам, больным сахарным диабетом, онкологическим больным и больным целиакией в размере 1 000  рублей;

денежных выплат неработающим беременным женщинам и беременным женщинам из сельских населенных пунктов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в размере 1,0 тыс. рублей.

Лицам, пришедшим из мест лишения свободы, оказывается материальная помощь в размере 500 рублей (41 человек).

Гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (временная нетрудоспособность, повреждение или уничтожение имущества пожаром, болезнь и прочее) оказывается материальная помощь в размере от 500 до 2 000 рублей.

2) предоставлены меры социальной поддержки в форме услуг - путем организации и проведения мероприятий, посвященных социально-значимым датам, приобретения венков и цветов для возложения на могилы умерших граждан, внесших вклад в социально-экономическое развитие Верхнесалдинского городского округа, ветеранов Великой Отечественной войны.

В канун празднования 71-годовщины Дня Победы в городе и сельских населенных пунктах проведены праздничные мероприятия.

Для участников мероприятий организовано питание «Полевая кухня», «Огонек» для ветеранов  Великой Отечественной войны.

10 ветеранам (участникам и инвалидам) Великой Отечественной войны вручены продуктовые наборы стоимостью 1000 рублей и произведена единовременная денежная выплата в размере 5000 рублей каждому.

258 труженикам тыла в июне-августе 2016 года ФГУП «Почта России» организована доставка на дом единовременной денежной выплаты в размере 2000 рублей.

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области администрацией городского округа совместно с Управлением социальной политики по Верхнесалдинскому району 60 семейным парам, вручены знаки отличия Свердловской области «Совет да любовь». При вручении наград каждой паре вручалась  коробка конфет и букет цветов.

Проведены праздничные мероприятия к Международному Дню пожилых людей. На базе о/л «Лесная сказка» организовано мероприятие для 50 пенсионеров городского округа. В план проведения мероприятия включено  оказание услуг ведущего и звукорежиссера, питание пенсионеров, доставка на мероприятие.

Оказана помощь в издании 31 экземпляра книги к 60-летию ветеранской организации военных строителей.

3) предоставлены меры социальной поддержки в натуральной форме – 120 человек (больные туберкулезом, больные ветераны, пенсионеры) обеспечены продуктовыми наборами.

В канун Нового года приобретены подарки для пенсионеров и детей-инвалидов.

Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 279,7 тыс. рублей.

Экономия расходов сложилась по расходам на выплату материальной помощи отдельным гражданам по причине отсутствия обращений граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и по расходам на единовременную денежную выплату гражданам к 71 годовщине Победы Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в связи с уменьшением количества получателей.

По подпрограмме «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» освоено 105259,5 тыс. рублей, 95,6 % к плановым назначениям, в том числе:

- предоставление компенсаций и субсидий.

Количество семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, составило 510 семей.

Количество отдельных категорий граждан, получивших компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, составило 8951 человек.

2. Расходы на  оплату услуг сберегательного банка и оплату услуг почтовой связи.

Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 4818,2 тыс. рублей.

Экономия сложилась в связи с уменьшением количества субсидиантов. В связи с этим уменьшились фактические расходы за услуги банка и почты по перечислению субсидий.

По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Служба субсидий» освоено 7180,4 тыс. рублей, 98,7% к плановым назначениям.

Средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Служба субсидий».

Не освоены средства на реализацию подпрограммы в сумме 92,1 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, выделения дополнительного финансирования. |

16. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа до 2020 года», утвержденная постановлением администрации городского округа от 31.10.2013 № 2884.

|  | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 11 035,4 | 10 979,5 | 99,5 |
| местный бюджет | 11 035,4 | 10 979,5 | 99,5 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

Бюджетные средства направлены на:

- сопровождение программного комплекса «ИСУФ»;

- организацию установки и сопровождения ЭД с клиентами Финансового управления администрации;

- управление информационными технологиями, создание и техническое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы;

- обеспечение деятельности Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа.

Не освоены средства на реализацию программы в сумме 55,9 тыс. рублей-экономия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. |

17. Муниципальная программа «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3045.

|  | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 202,0 | 5 118,6 | 98,4 |
| местный бюджет | 5 202,0 | 5 118,6 | 98,4 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 02.02.2016 года № 440.

Средства направлены на содержание МКУ «Центр закупок».

Не освоены средства на реализацию программы в сумме 83,4 тыс. рублей-экономия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. |

18. Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3041.

|  | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2 672,0 | 2 573,0 | 96,3 |
| местный бюджет | 2 672,0 | 2 573,0 | 96,3 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 29.01.2016 года № 417. Бюджетные средства направлены на:

1. выполнение работы по внедрению модуля по подготовке проекта планировки территории  для размещения линейного объекта в целях строительства ЛЭП в микрорайоне «Юго-восточный», микрорайоне «Мельничный» - 99,5 тыс. рублей;

2. выполнение работы по внедрению модуля по подготовке проекта межевания территории  для размещения линейного объекта в целях строительства ЛЭП в микрорайоне «Юго-восточный», микрорайоне «Мельничный»-99,5 тыс. рублей;

3. сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в 2016 году. Срок выполнения работ -2 074,0 тыс. рублей;

- выполнение работ по модификации муниципальной геоинформационной системы путем реализации функции установления и выгрузки границ территориальных зон в целях подготовки карты-плана территории-300,0 тыс. рублей.

Дополнительно заключен договор и выполнены работы на разработку  проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Верхнесалдинского городского округа.

Не освоены средства на реализацию программы в сумме 99,0 тыс. рублей.

Не оплачены счета на разработку  проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Верхнесалдинского городского округа сумме 99,0 тыс. рублей в связи с недостатком средств в бюджете. Работы выполнены.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Низкая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, выделения дополнительного финансирования. |

19. Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Верхнесалдинского городского округа и противодействие коррупции в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3046.

|  | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 314,2 | 5 190,3 | 97,7 |
| местный бюджет | 5 314,2 | 5 190,3 | 97,7 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 17.02.2016 года № 671.

В отчетном периоде бюджетные средства направлены на:

- социальные выплаты гражданам – 4990,3 тыс. рублей;

- профессиональную подготовку, переподготовку  и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Верхнесалдинского городского округа- 167,8 тыс. рублей. Повышение квалификации прошли 17 муниципальных служащих;

- противодействие коррупции в Верхнесалдинском городском округе- 32,2 тыс. рублей (обработка анкет).

В рамках реализации мероприятий программы, направленных на противодействие коррупции проведены следующие мероприятия:

в подразделе «Противодействие коррупции» на официальном сайте городского округа размещена общая информация об антикоррупционной работе;

в целях повышения правовой грамотности граждан, направляющих в администрацию городского округа обращения по фактам коррупции, в подразделе «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции» на сайте городского округа размещены понятия «коррупция», «конфликт интересов на государственной и муниципальной службе»  и т.д.;

12 раз было организовано интервью главы городского округа и главы администрации городского округа компании «ТВ ВСМПО», в которых рассматривалась тема противодействия коррупции;

в газете «Новатор» ведется рубрика «Вести от власти»;

протоколы заседаний комиссии по противодействию коррупции размещены на официальном сайте городского округа;

проведен конкурс рисунков «Нет коррупции».

Проведен социологический опрос об уровне коррупции в городском округе.

Не освоены средства на реализацию программы в сумме 123,9 тыс. рублей, в том числе:

- экономия по расходам на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Верхнесалдинского городского округа в сумме 118,8 тыс. рублей в связи с тем, что пять человек прошли обучение дистационно;

- не оплачены счета в сумме 3,3 рублей на изготовление анкет по мероприятию противодействие коррупции в Верхнесалдинском городском в связи с недостатком средств в бюджете;

- 1,8 тыс. рублей экономия по социальным выплатам гражданам.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. |

20. Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3050.

|  | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 4 215,2 | 3 515,8 | 83,4 |
| местный бюджет | 4 215,2 | 3 515,8 | 83,4 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 21.01.2016 года № 259.

В отчетном периоде реализованы следующие мероприятия:

1. создание, внедрение, развитие и популяризация программно-технологической инфраструктуры для предоставления муниципальных услуг в электронном виде (приобретение электронной подписи для сотрудников администрации, оказывающих муниципальные услуги в электронном виде, лицензии «1С-Битрикс»: Управление сайтом-Бизнес» + 1С-Битрикс: Официальный сайт государственной организации) – 180,6 тыс. рублей;

2. мероприятия, направленные на предупреждение информационно-технологических угроз, приобретение (обновление) лицензионных программных систем и комплексов (поставка и оказание услуг по установке и настройке программного обеспечения, средств защиты информации, разработке документов по защите информации, обрабатываемой в информационных системах – 245,6 тыс. рублей;

3. обеспечение технологического развития информационно-коммуникационных технологий (расширение дискового пространства на хостинге для создания корпоративной почты администрации, настройка и запуск в эксплуатацию)-67,8 тыс. рублей;

4.	обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа- 2706,7 тыс. рублей:

приобретение, установка и монтаж системы видеонаблюдения;

приобретение клиентской лицензии 1С;

приобретение орг. техники и комплектующих к ней;

информационные услуги с использованием системы Консультант Плюс;

обслуживание офисной техники;

приобретение лицензионных операционных систем;

услуги связи;

4. проведение мероприятий  по разработке сайтов и  мероприятий по  формированию имиджевых признаков города (разработка дизайн-макета сайта, создание НТМL-страниц по дизайн-макетам сайта (верстка), интеграция верстки с системой управления 21С-Битрикс: официальный сайт государственной организации (расширенный функционал), публикация разработанного сайта на хостинге и по приобретению программного обеспечения, разработка версии официального сайта для слабовидящих)- 315,1 тыс. рублей.

Не освоены средства на реализацию программы в сумме 699,4 тыс. рублей, в том числе:

1. экономия средств в сумме 82,2 тыс. рублей по расходам на оплату таксофонов (оплата услуг связи за пользование гражданами бесплатными телефонами - автоматами, установленными в отдаленных районах города);

2. экономия средств в сумме 17,1 тыс. рублей  на расширение дискового пространства хостинге сложилась в связи с тем, оплата произведена в соответствии с представленными документами;

3. экономия средств в сумме 600,0 тыс. рублей  по расходам на обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа в сумме 600,0 тыс. рублей образовалась по результатам торгов и не оплачены счета в связи с недостатком средств в бюджете.

4. 0,1 тыс. рублей – экономия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Средняя результативность (недовыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, выделения дополнительного финансирования. |

21. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3042.

|  | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 547,9 | 518,9 | 94,7 |
| местный бюджет | 249,9 | 220,9 | 88,4 |
| межбюджетные трансферты | 298,0 | 298,0 | 100,0 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 28.01.2016 года № 400.

В отчетном периоде бюджетные средства направлены на:

- оплату коммунальных услуг,  услуг связи и интернета- 37,6 тыс. рублей;

- оплату заключенного в 2015 году договора на установку 5 противопожарных дверей-183,3 тыс. рублей;

- оплату договора на приобретение сейфа, электрического конвектора, огнетушителей, тепловой завесы, мебели, бытовой техники, канцелярских товаров и струйного принтера -298,0 тыс. рублей.

Не освоены средства на реализацию программы в сумме 29,0 тыс. рублей. Экономия по коммунальным услугам,  услугам связи и интернета.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |

22. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3055.

|  | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 315,7 | 315,7 | 100,0 |
| местный бюджет | 315,7 | 315,7 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 01.03.2016 года № 835.

В отчетном периоде перечислены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, прошедшим отбор в 2015 году.

Перечень получателей субсидии утвержден постановлением администрации городского округа от 03.12.2015 № 3519:

Верхнесалдинская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

Верхнесалдинская районная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Полное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Высокая результативность |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. |

23. Муниципальная программа «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского городского округа до 2020 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 30.01.2014 № 417.

|  | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 391,7 | 389,7 | 99,5 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 391,7 | 389,7 | 99,5 |

Бюджетные средства на реализацию программы не выделялись.

В ходе реализации программы выполнены следующие мероприятия:

- организация и проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению роста заболеваемости населения туберкулезом в сфере здравоохранения -279,1 тыс. рублей;

- мероприятия по повышению качества медицинской помощи больным туберкулезом -65,6 тыс. рублей;

- мероприятия по социальной защите -45,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Средняя результативность (недовыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим анализ причин отклонения от плановых значений. Для решения задач, поставленных в программе, необходимо выделение бюджетных средств. |

24. Муниципальная программа «Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории Верхнесалдинского городского округа» до 2020 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 30.01.2014 № 416.

|  | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 282,4 | 282,4 | 100,0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 282,4 | 282,4 | 100,0 |

Бюджетные средства на реализацию программы не выделялись.

В ходе реализации программы выполнены мероприятия в сфере здравоохранения по профилактике ВИЧ-инфекции.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка полноты финансирования | Неполное финансирование |
| --- | --- |
| Оценка достижения плановых значений показателей | Средняя результативность (недовыполнение плана) |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Необходим анализ причин отклонения от плановых значений. Для решения задач, поставленных в программе, необходимо выделение бюджетных средств. |