**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»**

Форма 1

**Достижение целевых показателей**

**муниципальной программы за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | | | Процент выполнения | | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель: Увеличение обеспеченности местами в образовательных учреждениях в Верхнесалдинском городском округе | | | | | | | |
| 2 | Задача: Строительство школы | | | | | | |  |
| 3 | Целевой показатель 1. Создание дополнительных мест в образовательных организациях | мест | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 2.  Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | % | 8,0 | 8,0 | 9,44 |  |  | Численность детей, обучающихся в ОУ на конец 2017 года - 4966 человек, в том числе во вторую смену - 469 человек. Увеличение доли, обучающихся во вторую смену связано с увеличением контингента детей, обучающихся в начальном и среднем звене на 146 человек. |

Форма 2

**Выполнение мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 3 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 5 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 1. Капитальные вложения | | | | | | |
| 6 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 7 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 8 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 9 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 10 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 11 | * 1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | | | | | | |
| 12 | Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 13 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 14 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 15 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 16 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 17 | Мероприятие 2.  Строительство объекта  капитального строительства  «Общеобразовательная  школа на 550 мест в г.  Верхняя Салда, по улице  Карла Маркса в северо-  западнее дома 75», всего, в  том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 18 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 19 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 20 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 21 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 22 | 1. Прочие нужды | | | | | | |
| 23 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 24 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 25 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 26 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 27 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 28 | Мероприятие 5.  Иные закупки товаров, работ и услуг по объекту  капитального строительства  «Общеобразовательная  школа на 550 мест в г.  Верхняя Салда, по улице  Карла Маркса в северо-  западнее дома 75», всего, в  том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 29 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 30 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 31 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 32 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |